Erweiterung
Schulzentrum Duderstadt


Anlage 
VERBINDLICHE EINZELFRISTEN

VE:		353
Gewerk:	Fliesenarbeiten
Stand: 		14.07.2026
Folgende Einzelfristen werden verbindlich vereinbart:
	Lfd. Nr.
	Leistung
	Verbindliche Einzelfrist

	1
	Beginn der Leistungen auf der Baustelle (vorgezogene Bereiche)
	10.02.2027

	2
	Ende Fliesenarbeiten BA 1 komplett
	24.05.2027

	3
	Ende Fliesenarbeiten BA 2 komplett
	16.06.2027

	4
	Ende der Leistungserbringung komplett inkl. Restleistungen und Nachlaufleistungen
	22.09.2027


 
