Vertrag

Zwischen

der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH, vertreten durch den Geschäftsführer René Thiemann, Am Schönschede 1, 59929 Brilon

– nachfolgend „Auftraggeber“ genannt –

und

– nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt –

- gemeinsam als „Vertragsparteien“ bezeichnet -

wird folgender Vertrag geschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Präambel

§ 1	Vertragsgegenstand/ Vertragsziele

§ 2	Vertragsbestandteile/ Vertragsgrundlagen

§ 3	Leistungsumfang

§ 4	Geänderte und Zusätzliche Leistungen

§ 5	Vergütung der Leistung

§ 6	Zahlungen

§ 7	Planliste, Terminplan

§ 8	Pflichten des Auftraggebers

§ 9	Pflichten des Auftragnehmers

§ 10	Interessenwahrnehmung

§ 11	Urheber- und Nutzungsrecht

§ 12	Aushändigung von Unterlagen

§ 13	Vorzeitige Auflösung des Vertrages und Kündigung

§ 14	Mängelansprüche

§ 15	Verjährung

§ 16	Haftpflichtversicherung

§ 17	Streitigkeiten, Schlichtungsverfahren

§ 18	Wirksamkeit des Vertrages

§ 19	Schlussbestimmungen

Präambel

Die Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH beabsichtigt die Errichtung eines Erweiterungsanbaus sowie umfassende bauliche Veränderungen im Bestandsgebäude. Folgende bauliche Erweiterungen sollen im Neubau umgesetzt werden

Neubau:

Der Neubau soll über vier Geschosse verfügen und nördlich an das Bestandsgebäude an-gebunden werden. Folgender Aufbau ist dabei vorgesehen:

Erdgeschoss:

Hier sind Konferenzräume für den telemedizinischen Austausch mit kooperierenden Kliniken und klinikinterne Besprechungen, ein Skill-Labor sowie eine Bibliothek vorgesehen.

1. Obergeschoss:

Um den steigenden Fallzahlen der kardiologischen Leistungsgruppen gerecht zu werden, sollen im 1. OG zwei Linksherzkathetermessplätze, davon einer als Hybrid-OP, verortet werden. In den Räumlichkeiten sollen zusätzliche Patientenschleusen vor den Untersuchungs- und Eingriffsräumen sowie spezielle Überwachungseinheiten integriert werden.

2. Obergeschoss:

Im 2. Obergeschoss sollen zwei neue OP-Säle, explizit für die Durchführung endoprothetischer Operationen, entstehen. Dazu gehören OP-Einleitungen, eine OP-Schleuse und eine Holding-Area um den OP-Ablauf und die Saalauslastung zu optimieren. Durch das Vorhaben wird eine Erweiterung von derzeit vier auf zukünftig sechs Operationssäle stattfinden.

3. Obergeschoss:

Im Zuge steigender chirurgischer und kardiologischer Fallzahlen soll die In-tensivbettenkapazität von derzeit neun um sieben Betten (davon drei Einzelzimmer mit Isolationsmöglichkeit) auf 16 Betten erweitert werden. Anteilig können ITS-Betten auch als Intermediate Care Betten genutzt werden. Ein zusätzlicher Eingriffsraum soll die Möglichkeit für kleinere Interventionen gewährleisten.

Bestandsgebäude

Im Bestandsgebäude sind folgende Veränderungen vorgesehen:

Räumliche und strukturelle Anpassung für die komplexe Gastroenterologie:

Auf einer Freifläche im Bestandsgebäude sollen drei (zuvor zwei) neue En-doskopieräume incl. Überwachungsplätze und Aufbereitungsanlagen entstehen. Die Behandlung gastroenterologischer Patienten wird somit optimiert.

Erweiterung der Kapazitäten des Aufwachraums / Auslagerung Sterilgutversorgung:

Aufgrund der geplanten Erweiterung der OP-Kapazitäten sollen auch die Bettenkapazitäten des Aufwachraumes im 3. OG des Bestandsgebäudes angepasst werden. Dieser verfügt über fünf Plätze. Die Anzahl der Plätze soll auf zehn Plätze verdoppelt werden. Um die räumlichen Anpassungen zu ermöglichen, soll im Bestandsgebäude die zentrale Sterilgutversorgung verlegt werden.

Die Maßnahmen sind Bestandteil eines Antrages auf Einzelförderung nach § 21a Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW). Mit Bewilligungsbescheid vom 28.11.2025 hat die Bezirksregierung Münster eine Einzelförderung nach § 21a KHGG NRW im Rahmen des Investitionsprogramms bewilligt.

Auf dieser Grundlage werden zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer folgende Regelungen vereinbart:

§ 1

Vertragsgegenstand/Vertragsziele

  - Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrages sind die in Ziffer 1.2 bis 1.3 genannten Planungsleistungen der Leistungsbilder

    - Gebäude und Innenräume (§ 34 HOAI 2021)

für das Vorhaben „Neubau zur Erweiterung der notwendigen Kapazitäten der Kardiologie, der Intensivmedizin, der komplexen Gastroenterologie, des OP-Bereiches und des Aufwachraumes, um die Ziele der neuen Krankenhausplanung NRW für das östliche Hochsauerland“.

Die örtliche Präsenz in Verbindung mit einer personellen Kontinuität in Brilon ist in engen Intervallen gemäß Planungserfordernissen sicherzustellen. Projekt- und Planbesprechungen finden in Brilon statt.

  - Vertragsziele

Der Auftragnehmer wird vom Auftraggeber mit nachfolgenden Planungsleistungen beauftragt:

Planungsleistungen Architekten, Leistungsphasen 1-8, § 34 HOAI (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation).

Folgende derzeitige Baubeschreibung des Vertragsobjektes liegt dem Vorhaben aus diesem Vertrag zugrunde:

  - Allgemeine Angaben

Grundstück und Standort

Das Projekt wird realisiert auf dem Grundstück der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH in Brilon. Die Postanschrift ist Am Schönschede 1, 59929 Brilon.

Planfläche

Zur Realisierung der beabsichtigten Maßnahmen soll ein Neubau mit einer Nettoraumfläche gemäß DIN 277 von 3.420 m² entstehen. Die Nettoraumfläche durch die Veränderungen im Bestandsgebäude liegt bei kalkuliert 691 m².

Kostenrahmen

Die Gesamtkosten der bewilligten Fördermaßnahme betragen 32.730.000,00 Euro. Zur Finanzierung dieser Maßnahme hat die Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH am 28.11.2025 eine Förderzusage in Höhe von 27.614.544,48 Euro erhalten. Die nicht förderfähigen Kosten sind vom Krankenhaus selbst aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Die Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen werden in den Jahren 2026 bis 2029 bereit-gestellt.

Im Rahmen des Bauvorhabens sind die allgemeinen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Förderfähig sind nur die entstehenden und nachzuweisenden Kosten der bewilligten Investition, die bei Anwendung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerechtfertigt und für eine medizinische zweckmäßige und ausreichende Versorgung der Patientinnen und Patienten notwendig sind.

Die Förderung wird vom Land NRW bzw. von der Bezirksregierung Münster in Teilbeträgen ausgezahlt. Die erste Rate wird nach Eintritt der Bestandskraft ausgezahlt, voraussichtlich im Juli 2026. Diese Gelder können insb. für die Verfeinerung der Planung bis zu Leistungsphase 3 HOAI genutzt werden.

Bei der Umsetzung der beantragten Maßnahme wird der erforderlichen Klimaanpassung der Versorgung Rechnung getragen. Gem. 5.1 der Grundsätze zur Einzelförderung nach § 21a KHGG NRW – Runderlass des MAGS – IV A 3-G.0570 - vom 24. November 2023 sind Kosten (mindestens) in Höhe von einem Drittel der bewilligten Fördermittel für Klimaan-passungsmaßnahmen aufzuwenden.

Es wird auf die FAQ´s zur Einzelförderung verwiesen, in der auf Klimaanpassungsmaß-nahmen eingegangen wird, die im Rahmen der Förderung angerecht werden.

Der Auftraggeber erwartet eine praxisorientierte und – im Zuge der Leistungsstufen – ausführungstaugliche Planung, die den spezifischen Thematiken des Projektes Rechnung trägt. Dabei ist auf eine angemessene und hochwertige Gestaltung und Ausführungsqualität zu achten.

§ 2

Vertragsbestandteile/Vertragsgrundlagen

Soweit dieser Vertrag keine Sonderregelungen enthält, sind in der nachstehenden Geltungsreihenfolge Vertragsgrundlagen:

  - die Regelungen dieses Vertrages,

  - die Vergabeunterlagen „2026 Architekten – Erweiterungsanbau und umfassende Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH im Rahmen der Einzelförderung gemäß §21a KHGG NRW Leistungsphasen 1-8, § 55 HOAI – Verhandlungsverfahren nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb, §§ 17, 74 VgV“

  - das Protokoll des Verhandlungsgespräches vom 	nebst Präsentation des Auftragnehmers (Anlage 1),

  - der Leistungskatalog des Honorarangebots/Honorarabrechnung vom 	 (Anlage 2),

  - die Kostenschätzung vom	(Anlage 3)

  - die werkvertraglichen Vorschriften des BGB,

  - die Regelungen des GWB, der VgV, der VOB, des TVgG NRW,

  - die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung (HOAI 2021) mit der Maßgabe, dass die Leistungsbilder der HOAI 2021 den nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungsumfang in keiner Weise einschränken,

§ 3

Leistungsumfang

  - Dem Auftragnehmer werden alle erforderlichen gesamtplanerischen Leistungen der Leistungsphasen 1-8, § 34 HOAI gemäß den Vergabeunterlagen (§ 2.2) dieses Vertrages übertragen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.

  - Die in Anlage 2 Leistungskatalog/Honorarberechnung (§ 2.4 dieses Vertrages) bezeichneten Besonderen Leistungen sind mitbeauftragt.

  - Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergeben sich insbesondere aus den Vergabeunterlagen des Auftraggebers, vgl. § 2.2 des Vertrages und aus dem Leistungskatalog/Honorarangebot des Auftragnehmers, vgl. § 2.4 des Vertrages. Der Auftragnehmer schuldet die beschriebenen Leistungen unabhängig davon, ob es sich um sog. Grundleistungen oder Besondere Leistungen handelt. Soweit weitere Besondere Leistungen erforderlich sind, um eine vollständige Leistung zu erbringen, sind diese dem Auftraggeber zusätzlich anzubieten.

  - Der Auftragnehmer stimmt jede von ihm zu erbringende Leistung vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber ab, informiert den Auftraggeber umfassend über die Projektentwicklung und führt rechtzeitige Entscheidungen des Auftraggebers herbei. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer an allen für sein Leistungsbild relevanten Abstimmungsgesprächen mit dem Auftraggeber und mit Dritten teilzunehmen und Durchschriften des wesentlichen diesen Vertrag betreffenden Schriftverkehrs an den Auftraggeber zu übersenden.

§ 4

Geänderte und Zusätzliche Leistungen

  - In  der  Leistungsphase 1  „Grundlagenermittlung“  und  der  Leistungsphase  2

„Vorplanung“ ist der Auftragnehmer auf Anordnung des Auftraggebers verpflichtet, ohne Vergütung geänderte oder zusätzliche Leistungen in gestalterischer, konstruktiver, funktionaler oder wirtschaftlicher Hinsicht zu erbringen, wenn sie keine wesentlichen Änderungen bedeuten. „Wesentlich“ sind Änderungen nur dann, wenn eine Überarbeitung entsprechend dem Leistungsaufwand von 20 % oder mehr der vollständig erbrachten, unveränderten Leistungsphase erforderlich ist.

Auch wesentliche Änderungen muss der Auftragnehmer auf Anordnung des Auftraggebers erbringen. Diese werden dann zusätzlich vergütet. Die zusätzliche Vergütung bestimmt sich nach dem Umfang der geänderten oder zusätzlichen

Leistung, und zwar mit der folgenden Maßgabe: Für die erste Änderung wird 50 % des Leistungsumfangs angesetzt, für jede weitere Änderung gilt der volle Leistungsumfang.

Verlangt der Auftraggeber nach Fertigstellung der Planung eine völlige Umgestaltung des gesamten Konzepts, so dass es nicht mehr dasselbe Gebäude- / Planungskonzept ist, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine zusätzliche Honorierung der gesamten Leistungsphase.

  - In der Leistungsphase 3 „Entwurfsplanung“ ist der Auftragnehmer auf Anordnung des Auftraggebers verpflichtet, ohne Vergütung geänderte oder zusätzliche Leistungen in gestalterischer, konstruktiver, funktionaler oder wirtschaftlicher Hinsicht zu erbringen, sofern sie nur noch geringfügig sind. „Nicht geringfügig“ im vorgenannten Sinn sind geänderte oder zusätzliche Leistungen dann, wenn eine Überarbeitung entsprechend einem Leistungsaufwand von 5% oder mehr der vollständig erbrachten, unveränderten Leistungsphase erforderlich ist.

Auch nicht geringfügige Änderungen muss der Auftragnehmer auf Anordnung des Auftraggebers erbringen. Diese werden dann zusätzlich vergütet. Die zusätzliche Vergütung bestimmt sich nach dem Umfang der geänderten oder zusätzlichen Leistung, und zwar mit der folgenden Maßgabe: Für die erste Änderung wird 50% des Leistungsumfangs angesetzt, für jede weitere Änderung gilt der volle Leistungsumfang.

Sind die geänderten oder zusätzlichen Leistungen nicht nur „mehr als geringfügig“, sondern beruhen sie auch auf grundsätzlich verschiedenen Anforderungen des Auftraggebers, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine zusätzliche Honorierung der gesamten Leistungsphase.

  - Geänderte	oder	zusätzliche	Leistungen	in	der	Leistungsphase	4

„Genehmigungsplanung“ auf Anordnung des Auftraggebers muss der Auftragnehmer auch ohne gesonderte Vergütung erbringen.

Beruhen die geänderten oder zusätzlichen Leistungen (einschließlich eventueller Nachträge auf Nachtragsgenehmigungen) auf Umständen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, erhält der Auftragnehmer dafür eine zusätzliche Vergütung, wenn diese geänderte oder zusätzliche Leistung einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand verursacht. Dies ist dann der Fall, wenn eine Überarbeitung entsprechend einem Leistungsaufwand von 5% oder mehr der vollständig erbrachten, unveränderten Leistungsphase erforderlich ist. Die zusätzliche Vergütung bestimmt sich nach dem Umfang der geänderten oder zusätzlichen Leistung, und zwar mit der folgenden Maßgabe: Für die erste Änderung wird 50% des Leistungsumfangs angesetzt, für jede weitere Änderung gilt der volle Leistungsumfang.

  - In der Leistungsphase 5 „Ausführungsplanung“ ist der Auftraggeber jederzeit berechtigt, Änderungen anzuordnen; betreffen die Änderungen einen fertiggestellten Plan, sind sie nach dem Umfang der geänderten oder zusätzlichen Planung zusätzlich zu vergüten; für die erste Änderung werden 50% des Leistungsumfangs angesetzt, für jede weitere Änderung gilt der volle Leistungsumfang.

  - In den Leistungsphasen 6 und 7 „Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe“ schuldet der Auftragnehmer die Aufstellung detaillierter gewerkeweiser Leistungsverzeichnisse zur Vorbereitung der Ausschreibungen. Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse erfolgt in Abstimmung der zu verwendenden Baumaterialien. Der Auftragnehmer hat zunächst dem Auftraggeber Vorschläge zu unterbreiten, damit dieser sich für ein Material entscheiden kann.

Soweit weitere Besondere Leistungen erforderlich sind, um die oben beschriebene Leistung zu erbringen, sind diese dem Auftraggeber anzubieten.

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, Änderungen der Leistungsverzeichnisse, auch eine völlige Neuaufstellung, anzuordnen und zu verlangen. Der Auftragnehmer ist daraufhin verpflichtet, die vom Auftraggeber begehrte Leistung zu erbringen. Die zusätzliche Vergütung dafür bestimmt sich nach dem Umfang der geänderten oder zusätzlichen Leistungsverzeichnisse; für die erste Änderung werden 50% des Leistungsumfangs angesetzt, für jede weitere Änderung gilt der volle Leistungsumfang.

  - Der Auftragnehmer prüft die Ausführungspläne und die Ausführung durch die beauftragten Unternehmer auf Übereinstimmung mit seiner Planung. Geänderte oder zusätzliche Leistungen in der Leistungsphase 8 „Objektüberwachung“ auf Anordnung des Auftraggebers muss der Auftragnehmer auch ohne gesonderte Vergütung erbringen; das gilt nicht für vollständige Wiederholungsleistungen oder ein geändertes Bauvorhaben.

  - In allen Fällen, in denen der Auftragnehmer nach Maßgabe der Regelungen in den vorhergehenden Ziffern zusätzliches Honorar erhält, ist Anspruchsvoraussetzung, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeit mit geänderten oder zusätzlichen Leistungen schriftlich ankündigt, dass die Anordnung des Auftraggebers zusätzliches Honorar auslöst. Weitere Voraussetzung ist, dass der Auftraggeber daraufhin die zusätzliche Honorierung dem Grunde nach schriftlich bestätigt. Verweigert der Auftraggeber trotz eigener Anordnung und trotz Ankündigung des Auftragnehmers das Anerkenntnis der Honorierung dem Grunde nach, ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die geänderten oder zusätzlichen Leistungen auszuführen. Übersteigt das zusätzliche Honorarvolumen, das der Auftraggeber nur dem Grunde nach bestätigt hat, die Grenze von 8% des Gesamthonorars, endet die Vorleistungspflicht des Auftragnehmers auf nur dem Grunde nach angeordnete zusätzliche Leistungen.

  - Der Auftragnehmer hat Entscheidungen des Auftraggebers, soweit sie bei der Vertragsabwicklung erforderlich werden, im Rahmen des Terminplans rechtzeitig einzufordern. Als Entscheidungsfrist sind dem Auftraggeber maximal fünf Werktage einzuräumen.

  - Sämtliche für das Projekt erforderlichen Gewerke sind als Einzelgewerke auszuschreiben und abzuwickeln.

§ 5

Vergütung der Leistungen

Für die dem Auftragnehmer gemäß diesem Vertrag übertragenen Leistungen vereinbaren die Parteien folgendes Honorar:

Leistungen des Leistungsbildes „Gebäude und Innenräume“ (§ 34 HOAI 2021):

  - Die Leistungen des Leistungsbildes „Gebäude und Innenräume“ (§ 34 HOAI 2021) werden gemäß § 35 Abs. 1 HOAI 2021 mit Honorarzone	vergütet auf Grundlage der Honorarberechnung, Anlage 2 vorbehaltlich einer endgültigen Abrechnung.

Für Leistungen des Leistungsbildes Gebäude und Innenräume (§ 35 HOAI 2021) werden die Prozentsätze gemäß Angebot vom 	 Anlage 2, zugrunde gelegt.

Grundhonorar § 34 HOAI 2021 (bei Angabe von Teil-Prozentpunkten lt. Angebot: Anlehnung an „Siemon-Splittingtabelle“)

  - Für die Besonderen Leistungen gelten die Vereinbarungen im Honorarangebot des Auftragnehmers vom 	(Anlage 2).

  - Vorbereitende oder koordinierende Leistungen des Auftragnehmers zu den anderweitig zu vergebenen Leistungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind im Rahmen der vorerwähnten Honorare mitenthalten.

  - Die anrechenbaren Kosten werden gemäß § 4 Abs. 1 HOAI 2021 auf der Grundlage der voraussichtlichen Herstellungskosten, Gliederungsstufe (DIN 276 in der Fassung von Dezember 2018 - DIN 276-1:2008-12) nach Kostenberechnung ermittelt (§ 6 Abs. 1 HOAI 2021).

  - Die Nebenkosten gemäß § 14 HOAI 2021 werden mit pauschal	% des in § 5

Abs. 1, 2 dieses Vertrages vereinbarten Honorars berechnet. Hierzu zählen auch

Vervielfältigungen etc. soweit abweichend von der Regelung in § 12 Absatz 2 dieses Vertrages beispielsweise für die Bauantragsstellung erforderlich. Etwaige Reisekosten werden dem Auftragnehmer nicht gesondert erstattet.

  - Werden Leistungen des Leistungsbildes „Gebäude und Innenräume“ (§ 55 HOAI 2021) vereinbarungsgemäß nach Zeitaufwand vergütet, gelten die Stundensätze nach dem Honorarangebot (Anlage 2).

Abrechnungen für Leistungen nach Zeitaufwand bedürfen der vorherigen Anmeldung und der gesonderten schriftlichen Beauftragung durch den Auftraggeber. Der Zeitaufwand ist durch Stundenbelege nachzuweisen und monatlich abzurechnen.

  - Für die Besonderen Leistungen gelten die Vereinbarungen im Honorarangebot des Auftragnehmers vom 	(Anlage 2).

  - Vorbereitende oder koordinierende Leistungen des Auftragnehmers zu den anderweitig zu vergebenen Leistungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind im Rahmen der vorerwähnten Honorare mitenthalten.

  - Die anrechenbaren Kosten werden gemäß § 4 Abs. 1 HOAI 2021 auf der Grundlage der voraussichtlichen Herstellungskosten, Gliederungsstufe (DIN 276 in der Fassung von Dezember 2018 - DIN 276-1:2008-12) nach Kostenberechnung ermittelt (§ 6 Abs. 1 HOAI 2021).

  - Die Nebenkosten gemäß § 14 HOAI 2021 werden mit pauschal    % des in § 5

Abs. 1, 2 dieses Vertrages vereinbarten Honorars berechnet. Hierzu zählen auch Vervielfältigungen etc. soweit abweichend von der Regelung in § 12 Absatz 2 dieses Vertrages beispielsweise für die Bauantragsstellung erforderlich. Etwaige Reisekosten werden dem Auftragnehmer nicht gesondert erstattet.

Abrechnungen für Leistungen nach Zeitaufwand bedürfen der vorherigen Anmeldung und der gesonderten schriftlichen Beauftragung durch den Auftraggeber. Der Zeitaufwand ist durch Stundenbelege nachzuweisen und monatlich abzurechnen.

§ 6

Zahlungen

  - Für den Fall, dass ein Zahlungsplan nicht vereinbart wird, ist der Auftragnehmer berechtigt, Abschlagszahlungen für nachgewiesene Leistungen zu stellen. Abschlagsrechnungen werden 30 Kalendertage nach Eingang zur Zahlung fällig.

  - Die Schlussrechnung erfolgt nach vollständiger Leistung in allen Leistungsphasen.

  - Rechnungen sind nach ihrem Zweck als Abschlags-, oder Schlussrechnung zu bezeichnen und durchlaufend zu nummerieren und müssen kumulierend aufeinander aufbauen. Der Rechnungsbetrag ist in der Rechnung entsprechend der Honorargliederung des Vertrages bzw. den Vorgaben des Zahlungsplans prüfbar darzustellen.

§ 7

Planliste, Terminplan

  - Der Auftragnehmer hat seine Leistungen auf der Grundlage des Rahmenterminplans zu erbringen und fertig zu stellen. Der Rahmenterminplan wird anlassweise aktualisiert. Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass Planung und Durchführung der Baumaßnahme nicht aufgehalten oder verzögert werden.

  - Auf der Grundlage des Rahmenterminplans wird der Auftragnehmer einen Terminplan für die jeweils bearbeiteten Leistungsphasen aufstellen und diesen mit den anderen an der Planung Beteiligten und dem Auftraggeber abstimmen. Dieser Terminplan soll für alle Beteiligten verbindlich werden; der Auftraggeber wirkt daran mit.

  - Mit der Planungsleistung ist unverzüglich nach Zuschlagserteilung zu beginnen.

  - Der Baubeginn ist entsprechend des möglichen Planungsfortschritts gemäß den beauftragten Leistungsphasen spätestens zum 01. Juli 2027 vorgesehen. Die Bauzeit wird mit 48 Monaten angenommen.

  - Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von drohenden oder eintretenden Leistungsverzögerungen, die für einen Leistungsbereich des Auftragnehmers relevant sind, unverzüglich und schriftlich zu unterrichten, unabhängig davon, ob er diese zu vertreten hat oder nicht. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stellen fest, ob und in welchem Umfang eine Leistungsverzögerung vorliegt und wie dieser entgegengesteuert werden kann. Der Auftragnehmer hat hierzu Vorschläge zu unterbreiten. Das Recht des Auftraggebers, unabhängig von einer solchen gemeinsamen Feststellung Anordnungen gleich welcher Art zu treffen, bleibt unberührt.

  - Im Interesse einer laufenden Terminkontrolle wird der Auftragnehmer regelmäßig, mindestens monatlich, Terminkontrollberichte erstatten und über die aktuelle Terminsituation (Soll-Ist-Vergleich zum Rahmenterminplan) berichten sowie Erläuterungen dazu liefern.

§ 8

Pflichten des Auftraggebers

  - Der Auftraggeber fördert die Planung und Durchführung der Aufgabe, insbesondere wird er alle anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Auftragnehmers unverzüglich entscheiden.

  - Als Auftraggeber erstellt er nach der Baustellenverordnung für den Sicherheits– und Gesundheitsschutz einen SiGePlan (Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan) und bestellt einen SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator).

  - Die gemäß diesem Vertrag notwendigen Sonderfachleute werden nach Beratung mit dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber beauftragt; von den rechtzeitigen Leistungen dieser Sonderfachleute hängen die Leistungen des Auftragnehmers ab.

§ 9

Pflichten des Auftragnehmers

  - Die Leistungen des Auftragnehmers müssen den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und sonstigen einschlägigen technischen Bestimmungen und Richtlinien entsprechen („Regelstand“). Es gilt der Zeitpunkt der Ausschreibung der Bauleistungen (Versendung der Leistungsverzeichnisse), wenn der Auftragnehmer damit beauftragt

wird. Soweit sich die Regelvorgaben danach ändern, ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung hinzuweisen, damit der Auftraggeber entscheiden kann, ob Planung, Ausschreibung und Ausführung geändert werden sollen.

  - Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung über seine Leistung unverzüglich und ohne besondere Vergütung Auskunft zu erteilen. Zum Abschluss einer Leistungsphase werden die Leistungsergebnisse zusammengestellt präsentiert und vom Auftraggeber freigegeben.

  - Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten.

  - Der Auftragnehmer hat seiner Planung die schriftlichen Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zugrunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Er hat seine Leistungen vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, dass seiner Planung öffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken nicht entgegenstehen. Die Leistungen des Auftragnehmers, seine Verantwortlichkeit und seine Haftung werden nicht davon berührt, dass der Auftraggeber sich etwa über Dritte (Fachplaner, Gutachter, etc.) an der Planung und Realisierung des Projektes beteiligt; die Haftung des Auftragnehmers ist auf die eigenen Leistungen (einschließlich der Prüfungspflichten zu Drittplanungen) begrenzt, und die gesetzlichen Regelungen zu Mitverschulden (§ 254 BGB) und Gesamtschuld (§ 421 BGB) bleiben unberührt.

  - Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter besonderer und ständiger Beachtung der Erfordernisse der Wirtschaftlichkeit – sowohl in Bezug auf die Herstellung als auch auf den späteren Betrieb soweit die Leistungen des Auftragnehmers betroffen sind – zu erbringen.

  - Der Auftragnehmer hat eine Baukostenobergrenze im Sinne einer Beschaffenheitsvereinbarung des geschuldeten Werkes einzuhalten. Diese Baukostenobergrenze wird zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber am Ende der Leistungsphase 3 auf Grundlage der vom Auftraggeber freigegebenen Kostenberechnung des Auftragnehmers einvernehmlich festgelegt.

Unabhängig von der Kostenobergrenze hat der Auftragnehmer alle Maßnahmen zu ergreifen, die unter Beachtung der Qualitäts- und Quantitätsziele sowie der Einhaltung der Termine, der Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit möglich sind.

Erkennt der Auftragnehmer, dass die vorgenannten Kostengrenzen nicht eingehalten werden, hat er den Auftraggeber unverzüglich schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen, die Ursachen der Kostenüberschreitung mitzuteilen und Vorschläge zu

unterbreiten, welche Möglichkeiten der Kosteneinsparung unter Beachtung der Einhaltung der Qualität, Quantität und der Termine bestehen, welche Auswirkungen diese Maßnahme haben und Maßnahmen hierfür erforderlich sind.

  - Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den von dem Auftraggeber routinemäßig und gesondert festgesetzten Projektbesprechungen in der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH teilzunehmen.

  - Vom Auftragnehmer werden folgende verantwortliche Ansprechpartner benannt: Projektleitung:

stellv. Projektleitung:

Die Ansprechpartner bzw. ihre Vertreter haben die Aufgabe, die Leistungen des Auftragnehmers fachlich zu leiten, intern zu koordinieren und den Informationsaustausch mit dem Auftraggeber durchzuführen. Sie nehmen – einzeln oder gemeinsam – an allen Besprechungen des Auftragnehmers mit dem Auftraggeber, mit den fachlich Beteiligten und mit sonstigen Dritten teil, soweit diese Besprechungen den Aufgabenbereich des Auftragnehmers berühren. Sie vermitteln die dabei erhaltenen Informationen intern an die zuständigen Stellen oder sorgen dafür, dass diese mit ihnen zusammen an den jeweiligen Gesprächen teilnehmen. Der verantwortliche Ansprechpartner/in des Auftragnehmers wird nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers oder auf dessen Wunsch abgelöst. Die Bestellung des Nachfolgers bedarf ebenfalls der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. In beiden Fällen darf die Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigert werden.

  - Der Auftragnehmer hat über seine Leistungen und die ihm bei Vertragserfüllung bekannt gewordenen Vorgänge – soweit sie vertraulich sind – Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Dritte sind nicht die anderen an der Planung und Ausführung Beteiligten.

  - Um sicherzustellen, dass der Verwirklichung seiner Planung keine Hindernisse entgegenstehen, wird der Auftragnehmer im erforderlichen Umfang fortlaufend Verbindung mit den zuständigen Genehmigungs- und Fachbehörden sowie den sonst in Betracht kommenden Behörden und Stellen halten und mit diesen die Planung abstimmen. Von bevorstehenden Verhandlungen mit diesen Behörden und diesen Stellen wird er den Auftraggeber unverzüglich unterrichten um ihm Gelegenheit zu geben, hieran nach eigenem Ermessen teilzunehmen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber fortlaufend und unverzüglich über seine Gespräche mit diesen Behörden und Stellen insbesondere durch Übermittlung von Besprechungsniederschriften informieren. Er wird dem Auftraggeber jedweden einschlägigen Schriftverkehr in Kopie zuleiten. Dies gilt auch dann, wenn der

Auftraggeber an den Gesprächen teilgenommen hat. Von Genehmigungs- und Fachbehörden oder anderen zuständigen Stellen dem Auftraggeber gemachte Auflagen sind vom Auftragnehmer zu befolgen. Stehen solche Auflagen im Widerspruch zu Festlegungen in den Vertragsunterlagen oder zu Anordnungen oder Anregungen des Auftraggebers oder berühren sie die Konzeption in einer nicht unwesentlichen Form, so wird der Auftragnehmer den Auftraggeber hierüber und über die möglichen Konsequenzen unverzüglich informieren und die Entscheidung des Auftraggebers einholen, bevor die betroffene Planung weiterbearbeitet wird. Die Entscheidung wird dem Auftragnehmer schnellstmöglich mitgeteilt.

  - Der Auftragnehmer hat bei seinen Leistungserbringungen Festlegungen des Auftraggebers zu berücksichtigen und in die Ergebnisunterlagen einzuarbeiten und/oder diesen beizufügen. Von allen Abstimmungsgesprächen und fachübergreifenden Festlegungen sind vom Auftragnehmer Niederschriften anzufertigen und dem Auftraggeber, auch wenn dieser teilgenommen oder mitgewirkt hat, zur Information und Dokumentation der Vorgänge spätestens vier Werktage nach dem jeweiligen Gespräch zu übergeben. Weiterhin hat der Auftragnehmer etwaige Bedenken zu Festlegungen des Auftraggebers unverzüglich mitzuteilen. Er hat seine Leistungen vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit allen fachlich Beteiligten abzustimmen. Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, über Besprechungen mit fachlich Beteiligten und sonstigen Projektbeteiligten Niederschriften in einem dem Besprechungsinhalt angemessenen Umfang anzufertigen und dem Auftraggeber binnen fünf Werktagen zu übermitteln.

  - Der Auftragnehmer hat bei Bedarf (z.B. Bedenken ausführender Unternehmen oder Planungsbeteiligter, Hinweise/Anregungen des Auftraggebers, Behördeneinwände) alternative Konstruktions- oder Planungsdetails zu überprüfen bzw. zu erarbeiten und aufzuzeigen unter Beachtung der Kostenoptimierung und Baurationalisierung. Hierbei sind ggf. andere an der Planung bzw. Ausführung Beteiligte einzubeziehen oder dem Auftraggeber die Hinzuziehung von (weiteren) Sonderfachleuten zu empfehlen.

  - Hat der Auftragnehmer gegen die Anwendung der im Vertrag oder deren Anlagen aufgeführten Unterlagen oder die einzuhaltenden Bestimmungen und Richtlinien Bedenken oder stellt er Lücken, Überschneidungen oder Widersprüche fest, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich hierauf schriftlich hinweisen; dasselbe gilt, wenn der Auftragnehmer durch solche Vorgänge oder ausstehende Leistungen Dritter oder ähnliches in seinen Leistungen behindert ist. Der Auftraggeber wird in solchen Fällen schnellstmöglich eine verbindliche Entscheidung treffen bzw. die Behinderung ausräumen. Angaben und Festlegungen im Vertrag, den Anlagen zum Vertrag und den sonstigen aufgeführten Unterlagen sowie in etwa zukünftigen hinzutretenden Vertragsunterlagen entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner Verpflichtung zur selbständigen Prüfung und von seiner Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm geschuldeten Leistungen.

  - Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages – gleich aus welchem Grund – hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber seine zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Arbeitsergebnisse und sonstigen Arbeitsunterlagen in ihrer letzten Fassung zu übergeben. Bei Zeichnungen zeichnet der Auftragnehmer als „Planverfasser“. Bei den übrigen Unterlagen zeichnet er als „Verfasser“. Der Auftragnehmer kann sich bei der Unterzeichnung durch solche Mitarbeiter vertreten lassen, die er dem Auftraggeber zuvor schriftlich als hierzu ermächtigt benannt hat.

§ 10

Interessenwahrnehmung

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers ausschließlich im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverzüglich über Umstände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der Bauausführung beauftragte Unternehmen ergeben können. Die Geltendmachung derartiger Ansprüche liegt allein beim Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat keine Vollmacht, finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber einzugehen. Ebenso wenig hat er Vollmacht für den Abschluss, die Änderung und Ergänzung von Verträgen sowie für die Vereinbarung neuer Preise. Sämtliche Vergaben erfolgen ausschließlich durch den Auftraggeber.

§ 11

Urheber- und Nutzungsrecht

  - Vom Auftragnehmer erbrachte Leistungen und Arbeitsergebnisse dürfen nur für das in § 1 beschriebene Bauwerk verwendet werden. Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen und die Planung für die Baumaßnahme sowie das ausgeführte Werk in jeder Leistungsphase mit Einwilligung des Auftragnehmers nutzen, ändern und verwerten und diese Rechte auf Dritte, insbesondere auf den jeweils zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten, übertragen.

  - Der Auftraggeber ist berechtigt, das Bauwerk nach seiner Fertigstellung ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu ändern, zu modernisieren und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anzupassen, wenn nach einer Interessenabwägung die Belange des Urhebers an seiner etwaigen urheberrechtlich geschützten Planung hinter den gleichfalls schutzwürdigen Interessen des Auftragnehmers zurücktreten und eine Entstellung des Werkes oder eine andere Beeinträchtigung im Sinne von § 14 UrhG durch diese Maßnahmen nicht zu besorgen ist.

  - Der Auftragnehmer ist berechtigt - auch nach Beendigung dieses Vertrages - das Bauwerk oder die bauliche Anlage in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu betreten, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen. Dem Auftragnehmer steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen namentlich genannt zu werden. Der Auftraggeber ist zur Veröffentlichung des vom Auftragnehmer geplanten Bauwerks nur unter Namensangabe des Auftragnehmers berechtigt.

  - Der gesetzliche Urheberrechtsschutz bleibt im Übrigen unberührt.

§ 12

Aushändigung von Unterlagen

  - Die vom Auftragnehmer gefertigten und beschafften Unterlagen (Pläne, Zeichnungen, Dokumentationen etc.) sind dem Auftraggeber nach den Anforderungen des Auftraggebers auszuhändigen. Sie werden sein Eigentum. Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers ist ausgeschlossen. Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spätestens nach Erfüllung des Auftrages zurückzugeben.

  - Die Bereitstellung von Unterlagen gegenüber dem Auftraggeber und anderen Projektbeteiligten im laufenden Planungsprozess erfolgt über einen vom Auftraggeber einzurichtenden Projektraum. Eine Bereitstellung in Papierform ist – mit Ausnahme bauantragsrelevanter Unterlagen – nicht erforderlich.

§ 13

Vorzeitige Auflösung des Vertrages und Kündigung

  - Der Auftraggeber kann den Vertrag über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus jederzeit kündigen.

  - Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen.

  - In allen Fällen einer Kündigung aus wichtigem Grund bedarf es vor Ausspruch einer entsprechenden Kündigung einer vorherigen angemessenen Nachfristsetzung mit gleichzeitiger Kündigungsandrohung. Bei der Kündigung aus wichtigem Grund sind die maßgeblichen Umstände und der wichtige Grund im Kündigungsschreiben näher darzulegen und zu erläutern. Versäumt der Auftragnehmer dies, ist der Auftraggeber berechtigt, eine angemessene Frist zur Begründung der Kündigung zu setzen. Im Falle des fruchtlosen Fristablaufs ist die Kündigung unwirksam.

  - Die Kündigung bedarf der Schriftform.

  - Hat der Auftragnehmer die Kündigung zu vertreten, so hat er nur Anspruch auf Vergütung der bis dahin erbrachten Leistungen, wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbstständigen Wert besitzen.

  - In allen anderen Fällen steht dem Auftragnehmer trotz Kündigung das vertraglich vereinbarte Honorar zu. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er in Folge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft zu erwerben böswillig unterlässt.

§ 14

Mängelansprüche

  - Die Mängelansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts (§§ 631 ff. BGB) und den Vorgaben aus der VOB/B (§§ 13 ff. VOB/B), soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

  - Die Haftung des Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch die Anerkennung oder Zustimmung des Auftraggebers nicht berührt.

  - Der Auftragnehmer haftet insbesondere dafür, dass seine Leistungen den Regelvorgaben (Ziff. 9.1) entsprechen. Der Auftragnehmer sichert zu, dass die in seinem Verantwortungsbereich erstellten Kostenermittlungen richtig sind.

  - Tritt ein vom Auftragnehmer schuldhaft verursachter Schaden auf, ist der Auftraggeber berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Soweit dies mit dem Baugeschehen vereinbart werden kann und der Schaden nicht einen Rückschluss auf die Unzuverlässigkeit des Auftragnehmers zulässt, wird sich der Auftraggeber bereit erklären, dem Auftragnehmer etwaige mit der Schadensbeseitigung verbundene Leistungen im Bereich der Architektenleistungen / Fachplanungsleistungen zu übertragen. Ein zusätzliches Entgelt erhält der Auftragnehmer hierfür nicht. Das Recht des Auftragnehmers auf Übertragung von Leistungen im Bereich der Architektenleistungen / Fachplanungsleistungen im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung erlischt, wenn der Auftragnehmer sich nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eintritt des Schadens schriftlich zur Übernahme der im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung anfallenden Leistungen zum Leistungsbild „Gebäude und Innenräume“ ohne weiteres Entgelt anerbietet.

§ 15

Verjährung

Die Verjährung der Ansprüche des Auftraggebers im Zusammenhang mit der Ausführung aller Leistungen beginnt mit der jeweiligen Abnahme der Leistungen der Leistungsphasen 1-8 an dem geplanten Bauvorhaben. Der Anspruch des Auftraggebers auf Beseitigung eines Mangels des Werkes sowie wegen des Mangels dem Auftraggeber zustehenden Ansprüche auf Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz verjährt, sofern nicht der Auftragnehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat, innerhalb der gesetzlichen Fristen.

§ 16

Haftpflichtversicherung

  - Zur Sicherung etwaiger Ersatzansprüche aus diesem Vertrag hat der Auftragnehmer unverzüglich nach Vertragsabschluss eine Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung durch ein an den Auftraggeber gerichtetes Bestätigungsschreiben seines Versicherers nachzuweisen (Anlage 4). Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen je Schadensereignis mindestens betragen:

    - Für Personenschäden: 2,0 Mio. €

    - Für sonstige Schäden: 1,5 Mio. €.

Der Auftragnehmer wird seinen etwaigen Nachauftragnehmern ebenfalls eine dieser Regelung entsprechende Deckung abverlangen.

Der  Auftragnehmer  ist  verpflichtet,  dem  Auftraggeber  die  Berufs-

/Betriebshaftpflichtversicherung über die gesamte Laufzeit der Beauftragung/Projektes durch jeweils aktualisierte Versicherungsbestätigungen nachzuweisen.

  - Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber während der Laufzeit dieses Vertrages unverzüglich unmittelbar zu unterrichten, wenn der Versicherungsschutz – gleich aus welchem Rechtsgrund – nicht mehr oder nicht mehr in bestätigter Höhe besteht.

  - Der Auftragnehmer tritt hiermit seine Erstattungsansprüche gegen die Haftpflichtversicherung erfüllungshalber an den Auftraggeber ab, soweit dem Auftraggeber aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichts, eines gerichtlichen Vergleichs oder einer außergerichtlichen Einigung, der die Versicherung zugestimmt hat, Ansprüche gegen den Auftragnehmer zustehen. Diese Abtretung erfolgt vorbehaltlich einer etwa notwendigen Zustimmung der Versicherung. Der Auftraggeber nimmt diese Abtretung an.

§ 17

Streitigkeiten, Schlichtungsverfahren

  - Streitfälle berechtigen die Vertragsparteien nicht, ihre Mitwirkung an der Vertragserfüllung einzustellen. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht zur Einstellung seiner Arbeiten oder zur Zurückbehaltung von Leistungen und Unterlagen berechtigt. Etwas anderes gilt nur, wenn den Parteien aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zurückbehaltungsrecht zusteht.

  - Im Falle von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag werden die Parteien prüfen, ob sich die Streitigkeit für ein Schlichtungsverfahren und ggf. anschließend ein Schiedsgerichtsverfahren gemäß der Schlichtungs- bzw. Schiedsgerichtsordnung für Bausachen (SchliO Bau bzw. SGO Bau, www.baurecht- ges.de) eignet (Komplexität, Angemessenheit etc.). Auch können sie den Schlichtungsausschuss einer Architektenkammer anrufen. Schließlich werden sie vor jeder Inanspruchnahme des ordentlichen Rechtswegs einander auffordern zu erklären, ob sie zu einer Mediation bereit sind. Das gilt nicht für einstweiligen Rechtsschutz.

§ 18

Wirksamkeit des Vertrages

Der Vertrag kommt mit Unterzeichnung der Vertragsparteien zustande.

§ 19

Schlussbestimmungen

  - Dieser Vertrag selbst sowie Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel selbst.

  - Gerichtsstand ist Brilon.

  - Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Befugnisse nach diesem Vertrag bzw. den Vertrag insgesamt jederzeit ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. Die Verpflichtung des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer zur Erfüllung aller nach diesem Vertrag vom Auftraggeber übernommenen Vertragspflichten wird hierdurch nicht berührt. Überträgt der Auftraggeber seine Befugnisse auf Dritte, so hat er sich deren Erklärungen und Handlungen so zurechnen zu lassen, als wären es seine eigenen Erklärungen und Handlungen.

  - Die Abtretung von Honoraransprüchen sowie sonstiger Ansprüche aus der Abwicklung des Vertragsverhältnisses seitens des Auftragnehmers an Dritte ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers wirksam. Gemäß § 354a HGB führt diese Regelung dazu, dass eine gleichwohl erfolgte Abtretung zwar zulässig ist, der Auftraggeber aber nach wie vor mit befreiender Wirkung an den bisherigen Gläubiger zahlen kann.

  - Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, die rechtsunwirksame Vertragsbestimmung dahingehend umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommene Parteiwille unter Einbeziehung der beabsichtigten wirtschaftlichen Zwecke erreicht wird. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung dieses Vertrages eine Regelungslücke ergeben sollte.

  - Anlagen

Anlage 1:	Protokoll des Verhandlungsgespräches vom 	 nebst Konzept des Auftragnehmers

Anlage 2:	Honorarangebot vom

Anlage 3:	Kostenschätzung vom	 (wird vom Auftragnehmer nach Erstellung in LPH 1-3 beigefügt)

Anlage 4:	Bestätigung Haftpflichtversicherung (jeweils aktualisiert über die Laufzeit der Beauftragung)

Brilon, ..................

Auftraggeber	Auftragnehmer

(Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH)	(xxx)