Erweiterung
Schulzentrum Duderstadt


Anlage 
VERBINDLICHE EINZELFRISTEN

VE:		399
Gewerk:	Reinigungsarbeiten
Stand: 		14.07.2026
Folgende Einzelfristen werden verbindlich vereinbart:
	Lfd. Nr.
	Leistung
	Verbindliche Einzelfrist

	1
	Beginn der Leistungen auf der Baustelle (vorgezogene Bereiche)
	13.11.2026

	3
	Ende der Leistungserbringung komplett inkl. Restleistungen und Nachlaufleistungen
	19.10.2027


 
