Anlage

VERBINDLICHE EINZELFRISTEN

VE:		399

Gewerk:	Reinigungsarbeiten

Stand: 		14.07.2026

Folgende Einzelfristen werden verbindlich vereinbart:

| Lfd. Nr. | Leistung | Verbindliche Einzelfrist |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beginn der Leistungen auf der Baustelle (vorgezogene Bereiche) | 13.11.2026 |
| 3 | Ende der Leistungserbringung komplett inkl. Restleistungen und Nachlaufleistungen | 19.10.2027 |