| Projekt: |  |  | Abfallerzeugernummer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Als Abfallerzeuger für sonstige Abfälle tritt die DB InfraGO AG, …….. (Region, OE), …….. (Name Abfallerzeuger gemäß Anlage 1) gegenüber der Behörde auf. Alle Entsorgungsnachweise werden auf diesen ausgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Als Abfallerzeuger für Oberbauabfälle tritt die DB InfraGO AG, …….. (OE Baulogistik bzw. Name PL) gegenüber der Behörde auf, alle Entsorgungsnachweise für Oberbauabfälle werden auf diesen ausgestellt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Für Auftragnehmer der DB InfraGO AG (z.B. ANBau, BÜ Abfall) wird mit Anlage 5 lediglich eine Präzisierung der im jeweiligen Bauvertrag bzw. Ingenieurvertrag festgelegten Leistungen vorgenommen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abfallrechtliche Aufgaben im Projekt (Vorabkontrolle) trifft zu wird delegiert an (Name / Firma) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchführen der Bauanlaufbesprechung Abfallmanagement mit ANBau und Festlegen der Abläufe |  |  |  | ja ☐ | nein ☐ |  |  |  |
| Erstellung Entsorgungskonzept ANBau |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Freigabe Entsorgungskonzept ANBau |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Abfallerzeugernummern prüfen, ggf. Anfrage an MA Umweltschutz regional |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Einrichten ZEDAL–Zugang inkl. Signaturarbeitsplatz auf der Baustelle |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Überwachung der Aushub- und Abbrucharbeiten auf Einhaltung Planrecht/ Bauvertrag / Entsorgungskonzept; Aussteuern von Abweichungen |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Überwachung der Anlage, Sicherung und Kennzeichnung von Haufwerken auf Einhaltung der Vorgaben im Planrecht/ Bauvertrag / Entsorgungskonzept, Aussteuern von Abweichungen |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Unterlagen für Entsorgungsnachweis EN / VN vorbereiten (ZEDAL) |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Genehmigungen / Zertifikate gemäß Abfall- u. Immissionsschutzrecht sowie technische u. personelle Ausstattung von Entsorger u. Beförderer prüfen |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Probenahmekonzept ANBau erstellen und an AG übermitteln |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Prüfung und Freigabe des Probenahmekonzeptes ANBau |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Überwachung der Probenahme aus Haufwerk bzw. in situ |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Übermittlung der Deklarationsanalytik an Auftraggeber |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| gefährliche Abfälle: In ZEDAL Erstellung eines elektronischen EN (Deklarationserklärung (DA) ist beizufügen) und Signatur der Verantwortlichen Erklärung (VE)+ ggf. des Ergänzenden Formblatts (EGF, Übernahme Nachweisgebühren d. ANBau) |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| nicht gefährliche Abfälle: In ZEDAL Erstellung eines EN. (Deklarationserklärung (DA) ist beizufügen) + Signatur Verantwortliche Erklärung |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Einholen der Annahmeerklärung des Entsorgers (AE) (bei gefährl. Abfall zusätzlich Behördliche Bestätigung (BB)) = genehmigter EN |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Übermittlung einer EN -Kopie an BÜ Abfall und ANBau |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Erstellen eines Muster-Begleitscheines (gA) bzw. -Registerbelegs (ngA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Abfallrechtliche Aufgaben des Signaturberechtigten für die Verbleibskontrolle |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nachstehend genannte Signaturberechtigte für die Verbleibskontrolle/ Bauüberwacher Abfall werden i.R. ihres Vertrages vom Projektleiter für das o.g. Bauvorhaben mit der Durchführung der Verbleibskontrolle und der Erstellung und Ablage aller zugehörigen Dokumente beauftragt (elektronisch im eANV; Papierdokumente im Register). In Verbindung damit wird die Vollmacht zum Signieren / Unterzeichnen der Verbleibsnachweise, z.B. Begleitscheine, erteilt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Signaturberechtigter Verbleibskontrolle/ BÜ 1 Vorname / Nachname / Firma |  |  | Signaturberechtigter Verbleibskontrolle/BÜ 2 Vorname / Nachname / Firma |  |  |  |  |
| Abfallrechtliche Aufgaben im Projekt (Verbleibskontrolle) trifft zu wird delegiert an (Name / Firma) |  |  |  |  |  |  |  |
| Überwachen des Wiedereinbaus von Material im Bauvorhaben bzw. des Einbaus von außerhalb zugelieferten Materials |  |  |  |  |  |  |  |
| Einhaltung der Mengengrenzen, Schadstoffgehalte und Fristen des EN / VN prüfen |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorbereiten und Ausfüllen der Begleitscheine / Übernahmescheine / Registerbelege |  |  |  |  |  |  |  |
| gefährliche Abfälle: Prüfen, dass Signatur des Beförderers auf Begleitschein spätestens bei Übernahme d. Abfalls vorliegt (ev. verspätete Signatur n. §19 NachwV mit zusätzlich erforderlicher Vereinbarung und Belegen beachten) |  |  |  |  |  |  |  |
| nicht gefährliche Abfälle: Signatur des Registerbelegs für AG, weiterer Ablauf gemäß Vorgabe AG bzw. mit Entsorgungskonzept ANBau freigegebenem Prozedere |  |  |  |  |  |  |  |
| Stichprobenhafte Kontrolle der vom Beförderer mitzuführenden Begleitdokumente |  |  |  |  |  |  |  |
| ordnungsgemäße Verladung und Abtransport der Abfälle sowie zeitnahe Signatur des Entsorgers auf Verbleibsnachweis überwachen |  |  |  |  |  |  |  |
| Aussteuern der Abfallentsorgung nach Mengengrenzen und Fristen des EN / VN in Abstimmung mit AG / Abfallerzeuger |  |  |  |  |  |  |  |
| Verwertung außerhalb zugelassener Entsorgungsanlagen: behördliche Genehmigung + Verbleibsnachweis Boden einfordern, Ablage aller Dokumente in Register |  |  |  |  |  |  |  |
| Erstellen der turnusmäßigen Abfallmeldung und Übermittlung an PL |  |  |  |  |  |  |  |
| Anschrift Registerführende Stelle (Abfallregister; i.d.R. Anschrift Baubüro) |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße, Nr, PLZ, Ort: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nach Projektabschluss ist das Register nach Ende des letzten Entsorgungsvorgangs drei Jahre vom Vorhabenträger / Abfallerzeuger aufzubewahren. |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektleiter AG (Name, Datum) |  | MA Umwelt AG (Name, Datum) |  |  |  |  |  |
| Leiter Baubüro Büw (Name, Datum) |  | Auftragnehmer Bau (Name, Datum) |  |  |  |  |  |

#### Anlagen

| Bundesland: |  | Abfallerzeugernummer(n): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abfallerzeuger: |  | Anfallstelle(n): |  |
| Regierungsbezirk / Kreis |  | (Adresse oder Strecken-Nr. mit km) |  |

(nach länderspezifischen Vorgaben notwendig)

| Nr. | Funktion | Firma / Organisationseinheit | Name / Vorname | Adresse | Telefon / Mobil/ Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Bauherr |  |  |  |  |
|  | Projektleiter (PL) |  |  |  |  |
|  | Projektingenieur (PIng) |  |  |  |  |
|  | Beauftragter für Umweltschutz |  |  |  |  |
|  | Mitarbeiter Umweltschutz regional / Ping Umwelt |  |  |  |  |
|  | Bauüberwacher abfallrechtliche Büw |  |  |  |  |
|  | Bauüberwacher Büw Naturschutz |  |  |  |  |
|  | Bauleitung ANBau |  |  |  |  |
|  | Abfallbeauftragter ANBau |  |  |  |  |
|  | zust. Abfallbehörde (nicht gefährlicher Abfall) |  |  |  |  |
|  | zust. Abfallbehörde (gefährlicher Abfall) |  |  |  |  |
|  | Projektjurist |  |  |  |  |

Aufgestellt:

.............................................................

(Name, Datum )

Grundsätzlich nimmt die OE Baulogistik die Abfallerzeugerverantwortung für die über Beistellung  entsorgten Oberbauabfälle wahr. In begründeten und dokumentierten Fällen kann für den Bereich I.NG und I.NP-x-M  vom Regelfall abgewichen werden. In Abstimmung mit I.NPV kann die Abfallerzeugerverantwortung für Oberbaustoffe beim Projektleiter verbleiben.