Vertrag Objektplanung - Gebäude und Innenräume

|  | Vertragsnummer: |
| --- | --- |
|  | Vertragsnummer: B5P847/26/001/1 (Leistungsstufen 1 [1.1 und 1.2] - 4) |
|  | Vertragsnummer: B5P847/26/001/2 (Leistungsstufe 5) |

| Zwischen | dem Land Sachsen-Anhalt |
| --- | --- |
| vertreten durch | das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt |
|  | Editharing 40, 39108 Magdeburg |
| dieses vertreten durch | das Amt für Immobilien- und Baumanagement Wählen Sie einen AIB Standort aus! |
|  | Wählen Sie die eine Adresse des AIB Standortes aus! |
| - nachstehend Auftraggeber genannt - |  |
| und |  |
| (Straße), (Ort) |  |
| vertreten durch |  |
| - nachstehend Auftragnehmer genannt - |  |
| wird für die Baumaßnahme |  |
| Polizeikommissariat Querfurt, Merseburger Straße 53 in 06268 Querfurt |  |
| Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gern. Brandschutzkonzept, Fenster- und Fassadensanierung sowie Erneuerung der Elektroanlage |  |
| folgender Vertrag geschlossen: |  |

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Gegenstand des Vertrages	3

§ 2 Bestandteile und Grundlagen des Vertrages	4

§ 3 Übergabe von Vertragsunterlagen	6

§ 4 Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung	6

§ 5 Allgemeine Leistungspflichten	7

§ 6 Spezifische Leistungspflichten	11

§ 7 Fachlich Beteiligte	15

§ 8 Personaleinsatz des Auftragnehmers	15

§ 9 Baustellenbüro	16

§ 10 Honorar	16

§ 11 Nebenkosten	19

§ 12 Umsatzsteuer	20

§ 13 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers	20

§ 14 Ergänzende Vereinbarungen	21

# Gegenstand des Vertrages

1.1	Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung für

Gebäude

und/oder Innenräume

gemäß § 34 HOAI, mit denen

in der Liegenschaft

Polizeikommissariat Querfurt

Merseburger Straße 53 (Straße), 06268 Querfurt (Ort)

auf dem/den Grundstück/en        (Fl.st.Nr. 1038)

Flur/e  17 Größe 5.957 m2

Gesamtfläche aller Flurstücke: 5.957 m²

eine bauliche Anlage (Gebäude),   eine Baumaßnahme, bestehend aus mehreren Gebäuden (s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

mit einer Nutzungsfläche (NUF) nach DIN 277 von 1.632 m²

mit einer Brutto-Grundfläche (BGF) nach DIN 277 von 3.148 m²

mit einer Geschossfläche von        m²

mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von        m²

neu hergestellt,  umgebaut,  erweitert,  modernisiert,  instandgesetzt oder instandgehalten

werden soll.

1.2	Die bauliche Anlage/die Baumaßnahme ist für 0320

als 1343

bestimmt.

1.3	Die Leistungen umfassen auch Grundleistungen für Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten (§ 37 Absatz 1 HOAI).

1.4	Die Baumaßnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

-

# Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

2.1	Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

Anlage zu § 6 – spezifische Leistungspflichten zum Vertag Objektplanung – Gebäude und Innenräume (VM2/2)

Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten für die Fachplanung Brandschutz

Anlage zu § 6 Nr. 6.1 – spezifische Leistungsanforderungen KVM-Bau (Checkliste)

Anlage zu § 1 Nummer 1.1

Anlage zu § 7 – Liste der fachlich Beteiligten

Anlage zu § 10 – vorläufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung – Gebäude und Innenräume (VM2/3)

Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblätter Verpflichtungserklärungen)

Besondere Vertragsbedingungen BIM AIB – Stand Januar 2026

Muster-BIM-Abwicklungsplan (Muster-BAP) – Stand …

Honorarangebot vom TT.MM.JJJJ (ggf. Muster A5)

Bauantrag per Mail am TT.MM.JJJJ

Datenschutzhinweise Vertragsdurchführung

Hinweisblatt für FbT-Verträge

Vorgaben zum Datenaustausch

Angebot aus dem VgV-Verfahren vom TT.MM.JJJJ

2.2	Der Auftragnehmer hat über § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

Richtlinien für die Durchführung von Baumaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt im Zuständigkeitsbereich der staatlichen Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (RLBau)

BFR Gebäudebestand

CAD-Pflichtenheft AIB – Stand 26.08.2025

CAD-Pflichtenheft des Nutzers – Stand …

Raum- und Gebäudebuch:

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Brandschutzleitfaden des BMVBS

BFR Vermessung

Richtlinie für die Überwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RÜV)

Leitfaden Kunst am Bau

Aufgabenbeschreibung (Stand 28.01.2026)

BIM-spezifische Normen:

CDE-Handbuch ACC

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widersprüche aus den Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3	Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

das baufachliche Gutachten über das Baugrundstück gemäß RLBau

den amtlichen / digitalen Lageplan vom:

die Bestandspläne des Gebäudes/des Gebäudekomplexes mit Stand vom:

das Bodengutachten       vom:

Bauantrag des Nutzers (einschließlich Muster 13 RLBau u.a.), Stand TT.MM.JJJJ

Bauunterlage (Stand 21.02.2025)

2.3.1	Für das Aufstellen der

Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) (§ 6 Nummer 6.1.1)

Projektunterlage / Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1.2)

sind zu Grunde zu legen:

der Bauantrag vom: TT.MM.JJJJ

die KNUE-Anmeldung vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmäßig anerkannten Fassung mit Ergänzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

2.3.2	Für die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.1.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverständniserklärung des Bedarfsträgers versehene 
KVM-Bau/Bauunterlage.

2.4	Die Planungsleistungen unterliegen

dem Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BauO LSA

der Bauaufsichtlichen Zustimmung nach § 76 BauO LSA

der Kenntnisgabe nach § 76 Abs. 5 BauO LSA

nach den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt:

# Übergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung übergeben:

-	Anlage(n) zu § 10 vorläufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung – Gebäude und Innenräume

-	Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

der Bauantrag gemäß § 2 Nummer 2.3.1

die KNUE-Anmeldung gemäß § 2 Nummer 2.3.1

das baufachliche Gutachten über das Baugrundstück gemäß RLBau

der amtliche Lageplan vom:

die Bestandspläne des Gebäudes/des Gebäudekomplexes mit Stand vom:

in Papierform

digital (pdf / dwg)

gemäß beigefügter Planliste

das Bodengutachten       vom:

die Bauunterlage (Stand 21.02.2025) gemäß § 2 Nummer 2.3 und in digitaler Form (pdf / dwg)

# Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

4.1	Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:

-	Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfüllen.

-	Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2	Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemäß Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken.

4.2.1	Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

mit der Erbringung der Leistungsstufe 1.1 gemäß § 6 Nummer 6.1.1

mit der Erbringung der Leistungsstufe 1.2 gemäß § 6 Nummer 6.1.2

mit der Erbringung der Leistungsstufe 2 -5 gemäß § 6 Nummer 6.

Die Beauftragung ist beschränkt auf den Bauabschnitt

4.2.2	Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.1.2 bis 6.5 – einzeln oder im Ganzen – abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Störungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung über den Abruf der weiteren Leistungsstufen wird der Auftraggeber berücksichtigen, ob nach Maßgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gemäß § 5 Nummer 5.3.1 gewährleistet ist.

Für die weiteren Leistungen werden die Termine bzw. Fristen jeweils schriftlich bei Abruf vereinbart.

4.2.3	Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kündigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnötige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

4.2.4	Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm überträgt; Auf das Kündigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemäß den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars ableiten.

# Allgemeine Leistungspflichten

5.1	Planungs- und Überwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumaßnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemäß den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Überwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Überwachungszielen handelt es sich um die für den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

5.2	Quantitäten/Qualitäten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im Bauantrag / KNUE-Anmeldung vorgegebenen Quantitäts- und Qualitätsziele umzusetzen. Diese hat der Auftragnehmer für die Grundflächen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu präzisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitäten (NUF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform (§§ 24 und 54 LHO).

5.3	Kosten

5.3.1	Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze für die Baumaßnahme von 6.043.000,00  Euro brutto /  Euro netto nicht überschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 700 nach DIN 276:2018-12, soweit diese Kostengruppen im Bauantrag bzw. KNUE-Anmeldung erfasst sind. Der Auftragnehmer übernimmt damit keine Kostengarantie.

5.3.2	Unabhängig von der Beachtung der Planungs- und Überwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebäudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die künftigen Bau- und Nutzungskosten möglichst gering zu halten; Baukosten dürfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare höhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhältnismäßig gemindert werden.

5.3.3	Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemäß DIN 276:2018-12 - und ab der Ausführungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), – zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RLBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausführungsplanung anzulegen. Statt der Muster 16 bis 19 RLBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

5.3.4	Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Maßnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Überwälzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Überwachungsziele einschließlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

5.4	Termine

5.4.1	Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden können:

Baubeginn:	01.04.2027

Fertigstellungstermin:	31.12.2029

Beginn der Inbetriebnahmephase:

Übergabetermin:

5.4.2	Auf der Grundlage der Termine gemäß Nummer 5.4.1 erarbeitet

der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverzüglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausführung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmäßigen Abständen überprüfen und, soweit sich die Projektumstände geändert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

5.4.3	Für die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Für die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemäß Anlage zu § 6, gelten die folgenden Termine oder Leistungszeiträume:

| Leistungen | Datum | Leistungszeitraum |
| --- | --- | --- |
| Vorlage der KVM-Bau: | am | Wochen, ab |
| Vorlage der Projektunterlage / Bauunterlage: | am | Wochen, ab |
| sämtliche Leistungen der Leistungsstufe 1.1 – Anlage zu § 6: | am | Wochen, ab |
| sämtliche Leistungen der Leistungsstufe 1.2 – Anlage zu § 6: | am | Wochen, ab |
| sämtliche Leistungen der Leistungsstufe 2 – Anlage zu § 6: | am 18.09.2026 | Wochen, ab |
| die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen: | am | Wochen, ab |
|  | am | Wochen, ab |
|  | am | Wochen, ab |

5.5	Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele

5.5.1	Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele laufend zu überprüfen und den Auftraggeber unverzüglich in Textform und begründet darauf hinzuweisen, soweit für ihn eine Gefährdung der Planungs- und Überwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten zur Gewährleistung der Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

5.5.2	Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine Beeinträchtigung der Planungs- und Überwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere äußeren Umständen beruht, wie einem für ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, geänderten technischen Regeln, unvermeidbaren behördlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Überwachungsziele nach § 5 Nummer 5.8 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geänderte Leistungen erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. Lässt der Auftraggeber die Planungs- und Überwachungsziele unverändert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemäße Vertragserfüllung gerichteten Pflichten erfüllt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht für die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeinträchtigung der Planungs- und Überwachungsziele.

5.5.3	Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe für die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterführenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung für die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualität seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

5.5.4	Die Verantwortung des Auftragnehmers für die Erreichung der Planungs- und Überwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberührt.

5.6	Nutzung Common Data Environment (CDE)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die für das Projekt vom Auftraggeber festgelegte Gemeinsame Datenumgebung (Common Data Environment) zu nutzen.

5.7	Besprechungen

5.7.1	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt bezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behörden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Übersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstützen. Der Auftragnehmer fertigt über die Besprechungen und Verhandlungen unverzüglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

5.7.2	Der Auftragnehmer fertigt über die von ihm geführten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

5.8	Leistungsänderungen

5.8.1		Begehrt der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung vorzulegen, bei einer Änderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausführung der Änderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers müssen sich Art und Umfang der geänderten oder zusätzlichen Leistungen sowie die geänderte oder zusätzliche Vergütung, die nach Maßgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

5.8.2	Die Parteien streben Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung an.

5.8.3	Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spätestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des Änderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.8.2, kann der Auftraggeber die Änderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Änderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausführung zumutbar ist.

5.8.4	Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

(a)	der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.8.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

(b)	nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.8.3 endgültig gescheitert ist oder

(c)	die Ausführung der Änderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwägung der beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausführung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Änderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabläufe nicht nur unwesentlich beeinträchtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

5.8.5	Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbarkeit der Änderung oder der Ausführung geltend, trifft ihn dafür die Beweislast.

5.9	Behandlung von Unterlagen

5.9.1	Der Auftragnehmer hat sämtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich zu sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollständig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausführung mit den Planungs- und Überwachungszielen nicht vereinbar ist.

5.9.2	Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschließlich der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfähiger Ausführung

sowie in digitaler Form unter Verwendung der bereitgestellten gemeinsamen Datenumgebung (CDE) (Dokumente als pdf- und als bearbeitbare Datei, Zeichnungen im pdf- und dwg-Format, Leistungsverzeichnisse sowie Angebotsabgaben und Rechnungen im GEAB-Austauschformat, Modelle im IFC- und nativen Dateiformat) zu übergeben.

Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

fach

fach

fach

zu übergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfältigungen sind vom Auftragnehmer im nötigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemäß zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemäß § 2.2 einzuhalten.

5.10	Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und ihre Beiträge rechtzeitig und ordnungsgemäß zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele eingehalten werden.

# Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1	Leistungsstufe 1 – KVM-Bau/Bauunterlage

Die Leistungsstufe wird in die Leistungsstufen 1.1 und 1.2 unterteilt.

6.1.1	Die Leistungsstufe 1.1 umfasst

für die Erarbeitung der Grundlagenermittlung

für die Erarbeitung der Vorplanung

für die Erarbeitung der KVM-Bau nach Anlage zu § 6 Nr. 6.1 – spezifische Leistungsanforderungen KVM-Bau (Checkliste), ergänzend Abschnitt F RLBau in Verbindung mit Abschnitt F 4 RLBau

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen (Grundlagenermittlung, Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen des Bauantrages erbracht).

Der Auftragnehmer hat für die Erstellung der KVM-Bau über die in der Anlage zu § 6 Nr. 6.1 – spezifische Leistungsanforderungen KVM-Bau (Checkliste), ergänzend über die in Abschnitt F 4 RLBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Pläne/Unterlagen vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Vorplanungsverfahrens die Federführung für das

Führen von Vorverhandlungen mit den Behörden über die Genehmigungsfähigkeit

6.1.2	Die Leistungsstufe 1.2 umfasst

für die Erarbeitung der Projektunterlage / Bauunterlage nach Abschnitt F RLBau

für die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt E RLBau

- alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen (Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat über die in Abschnitt H RLBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Pläne/Unterlagen vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federführung für das

Führen von Verhandlungen mit den Behörden über die Genehmigungsfähigkeit

Einreichen dieser Unterlagen einschließlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behörden

6.1.3	Die Leistungen der Leistungsstufe 1

6.1.3.1	sind für die Leistungsstufe 1.1 erbracht, wenn

sämtliche in der Anlage zu § 6 betreffend Leistungsstufe 1.1 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen (Grundleistungen und Besondere Leistungen) erbracht sind,

-	sämtliche in der Anlage zu § 6 Nr. 6.1 – spezifische Leistungsanforderungen KVM-Bau (Checkliste) gekennzeichneten/aufgeführten Anforderungen erbracht sind

-	ein konkreter Vorentwurf (Planungskonzept) der Vorzugsvariante mit maßstabsgetreuen Zeichnungen des Objekts erstellt ist

-	die Lösung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungsziele an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingehalten werden können

-	auf ihrer Grundlage die Entwurfsplanung erarbeitet werden kann und

-	der Auftragnehmer bei der Vorverhandlung öffentlich-rechtlicher Genehmigungen mitgewirkt hat.

6.1.3.2	sind für die Leistungsstufe 1.2 erbracht, wenn

-	sämtliche in der Anlage zu § 6 betreffend Leistungsstufe 1.2 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen (Grundleistungen und Besondere Leistungen) erbracht sind,

-	die endgültige Lösung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele nachweislich eingehalten werden können,

-	auf ihrer Grundlage die Ausführung geplant werden kann und

-	der Auftragnehmer die für die öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfähig übergeben hat.

6.2	Leistungsstufe 2 – Ausführungsplanung

6.2.1	Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausführungsplanung erforderlich sind. Hierzu gehören alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgeführten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausführungsunterlagen vorzulegen:

Lageplan	M= 1:250

Grundrisse, Schnitte, Ansichten   	M= 1: 50

Detail (nach Notwendigkeit und im Abstimmung mit dem AG) 	M= 1: 25; 10; 5; 2

M= 1:

6.2.2	Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

-	sämtliche in der Anlage zu § 6 betreffend zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind,

-	die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lösung der Planungsaufgabe nach Maßgabe des beschriebenen Leistungsumfanges ausführungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

-	die zur Vorbereitung der Vergabe für die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschließlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollständig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt werden können,

-	die Ausführungsplanung die Kostenobergrenze gemäß § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhält (Muster 6 RLBau),

-	die fortgeschriebenen Ausführungspläne mit der tatsächlich zu realisierenden Ausführung übereinstimmen.

6.3	Leistungsstufe 3 – Leistungen für die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1	Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen.

6.3.2	Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

-	Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche, einschließlich Führen der Bewerber- und Bieterliste,

-	Auskunftserteilung gegenüber Bewerbern und Bietern,

-	Einholen von Angeboten,

-	Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschließlich Aufstellen des Preisspiegels,

-	Führung von Aufklärungsgesprächen mit Bietern,

-	Auftragserteilung,

-

-

6.3.3	Unverzüglich nach der ersten maßgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse.

mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen

mit der Kostenberechnung gemäß DIN 276:2018-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Änderungen der Planungs- und Überwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

6.3.4	Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

-	sämtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind,

-	die zur Realisierung der ausführungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind,

-	die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschöpfend aufgestellt sind,

-	die Prüfung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,

-	die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgemäß ermittelt sind.

6.4	Leistungsstufe 4 – Objektüberwachung und Dokumentation

6.4.1	Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen.

6.4.2	Der Auftragnehmer hat seine für die Bauausführung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den ausführenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf störungsfrei verläuft.

6.4.3	Eingehende Rechnungen sind unverzüglich auf ihre Prüffähigkeit zu prüfen und wenn prüffähig,

fachtechnisch und rechnerisch

sachlich (schließt die fachtechnische Prüfung ein) und rechnerisch

zu prüfen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht prüffähige Rechnungen sind unverzüglich mit entsprechender Begründung zurück zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begründenden Unterlagen ist der Abschnitt K der RLBau zu beachten.

6.4.4	Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausführenden Unternehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

-	Abschlagsrechnungen: 10 Kalendertage

-	Teil-/Schlussrechnungen: 15 Kalendertage

6.4.5	Der mit der örtlichen Objektüberwachung Beauftragte hat während der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen – ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte überwacht werden – die Ausführungszeichnungen entsprechend der tatsächlichen Ausführung während der Objektausführung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen Ausführungsplanenden zu veranlassen.

6.4.6	Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

-	sämtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind,

-	alle Leistungen der ausführenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfüllung der Planungs- und Überwachungsziele vollständig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,

-	alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel beseitigt sind,

-	die Kostenkontrolle gemäß § 6 Leistungsstufe 4 durchgeführt ist,

die Kostenfeststellung nach Muster 6 RLBau vorliegt.

6.5	Leistungsstufe 5 – Objektbetreuung

6.5.1	Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen.

6.5.2	Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sämtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind.

# Fachlich Beteiligte

7.1	Die für die Erbringung der übrigen Planungs- und Überwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefügten Liste. Änderungen und Ergänzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

7.2	Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgeführt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmächtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Überwachungsziele gegenüber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

# Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1	Als fachlich Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

für Leistungsstufe 1.1

für Leistungsstufe 1.2

für Leistungsstufe 2

für Leistungsstufe 3

für Leistungsstufe 4

für Leistungsstufe 5

Der für die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und Anlage zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen für den Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2	Durchgängiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter über die gesamte Vertragsdauer bzw. während der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

# Baustellenbüro

9.1		Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbüro zu unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Häufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet,   mindestens aber an 2 Tagen pro Woche.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme ein Baustellenbüro auf oder in unmittelbarer Nähe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

Der Auftragnehmer hat durch mindestens        fachlich geeignete Mitarbeiter während des Betriebs der Baustelle im Baustellenbüro präsent zu sein.

9.2	Kostentragung

Die Räume für das Baustellenbüro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber – ohne Einrichtung – kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Räume für das Baustellenbüro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

Telefonanschluss

Möblierung

Netzwerkanschluss

Die Betriebskosten trägt der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbüro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten.

# Honorar

Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276) zuletzt geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBl. I S.2636, insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1 Gebäude und Innenräume (§§ 33-37 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Abschlag (siehe Nummer 10.7).

Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

10.1	Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 und ggf. § 37 Absatz 1 HOAI werden für die Leistungen nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der bestätigten Kostenberechnung zur Entwurfsplanung, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmäßig anerkannte Kostenermittlung zum Bauantrag / KNUE-Anmeldung ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemäß § 4 Absatz 3 HOAI betragen       / werden nach dem Wertfaktorenmodell mit der Kostenberechnung (Bauunterlage) ermittelt und dann schriftlich vereinbart / sind mit dem vereinbarten Zuschlag gem. § 10.5 abgegolten:

| Gebäude / Innenräume | mvB. |
| --- | --- |

10.2	Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

| Gebäude / Innenräume | Honorarzone |
| --- | --- |
| Polizeikommissariat Querfurt | III |

10.3	Honorarsatz

Grundlage für die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI.

Grundlage für die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI, zuzüglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz für Gebäude und Innenräume:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz für Gebäude und Innenräume:

10.4	Vom-Hundert-Sätze

Die Leistungen werden gemäß Anlage zu § 6 des Vertrages bewertet.

10.5	Honorarzuschläge

Folgende Honorarzuschläge werden vereinbart:

Für Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemäß § 36 HOAI wie folgt erhöht:

| Gebäude / Innenräume | v.H.-Satz |
| --- | --- |
| Polizeikommissariat Querfurt |  |

Für Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar für die Leistungsstufe 4 gemäß § 12 HOAI wie folgt erhöht:

| Gebäude / Innenräume | v.H.-Satz |
| --- | --- |

10.6	Mehrere Gebäude gemäß § 11 Absätze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten):

| 10.7 | Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart3 |
| --- | --- |
|  | Gebäude / Innenräume; zuzüglich (+) / abzüglich (-) v.H.. Polizeikommissariat Querfurt; >> %. >> %. >> %. |

10.8.1	Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Eingangstafelwerte des § 35 Absatz 1 HOAI (25 000 Euro), werden die Leistungen gemäß Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergütet:

10.8.2	Überschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Überschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 Absatz 1 HOAI (25 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergütet:

10.9	Besondere Leistungen

Die besonderen Leistungen gemäß „Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung - Gebäude und Innenräume“ werden pauschal honoriert.

Die besonderen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

- besondere Leitungen zur Objektplanung- Gebäude

- Leistungen für Freianlagen

- Leitungen für das Leistungsbild Brandschutz

10.10	Honorar bei Leistungsänderungen

Begehrt der Auftraggeber geänderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.8 oder ordnet der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergütung des Auftragnehmers gemäß den folgenden Festlegungen:

10.10.1	Die Anpassung der Vergütung für Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemäß Nummer 10.7 dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu berücksichtigen. Im Übrigen gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

10.10.2	Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu ändernden oder geänderten Leistungen im Verhältnis zu den beauftragten Leistungen einen erhöhten Aufwand, erhält der Auftragnehmer ein zusätzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensätze:

Für den Auftragnehmer	     	Euro/Stunde

Für den Mitarbeiter	     	Euro/Stunde

Für technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen	     	Euro/Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausführung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusätzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers über die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschätzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

10.11	Sonstige/Weitere Vergütungsvereinbarungen:

# Nebenkosten

11.1	Erstattung von Nebenkosten

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

nicht erstattet.

insgesamt pauschal mit       v.H. /  nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

insgesamt pauschal zum Festpreis in Höhe von      	Euro netto /  nach Leistungsstufen erstattet.

mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Kosten, die auf Einzelnachweis zusätzlich erstattet werden, pauschal mit       v.H. vom Nettohonorar erstattet /  nach Leistungsstufen erstattet.

ausschließlich auf Einzelnachweis erstattet.

nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1.1	      v. H. vom Nettohonorar	      EUR netto

Leistungsstufe 1.2	      v. H. vom Nettohonorar	      EUR netto

Leistungsstufe 2	      v. H. vom Nettohonorar	      EUR netto

Leistungsstufe 3	      v. H. vom Nettohonorar	      EUR netto

Leistungsstufe 4	      v. H. vom Nettohonorar	      EUR netto

Leistungsstufe 5	      v. H. vom Nettohonorar	      EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.8.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils zugehörigen Leistungsstufe.

11.2	Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers müssen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG.Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3	Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten – ob pauschal oder zum Einzelnachweis – erstattet werden, sind sie abzüglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

11.4	Baumaßnahmen im Ausland

# Umsatzsteuer

Für das Honorar des Auftragnehmers gemäß § 10 und die Nebenkostenerstattung gemäß § 11 gilt:

Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

# Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB müssen mindestens betragen:

Für Personenschäden	1.600.000,00 Euro

Für sonstige Schäden	1.200.000,00 Euro

Ergänzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme beträgt.

# Ergänzende Vereinbarungen

14.1	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tätigkeiten eine Verpflichtungserklärung gemäß Gem. RdErl. des MJ, der Stk, der übr. Min., des Präs. des LT und des Präs. des LRH vom 21.11.2002 – 4001-301.1 (MBl. LSA 2002, S. 1185) nach dem Sondervertragsmuster SonVM1 und nach Maßgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung über die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafür anzugebenden zuständigen Behörde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafür zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschäftigten gegenüber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklärung vor der zuständigen Behörde/Stelle abgeben (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

14.2	Rechnungen sind vom Auftragnehmer grundsätzlich kumulativ aufzustellen. Als Sicherheit behält der Auftraggeber von jeder Abschlagszahlung 5 v.H. der geprüften Nettoabrechnungssumme ein. Der Einbehalt dient als Sicherheit für die Erfüllungsansprüche des Auftraggebers. Die Auszahlung des Einbehalts erfolgt nach Abnahme der Leistung mit der Schlusszahlung.

14.3	Rechnungen vom Auftragnehmer sind auf einem der folgenden Wege einzureichen:

-	Postalisch an die jeweilige Poststelle des AIB-Standortes

-	per E-Mail an die jeweilige Poststelle des AIB-Standortes:
poststelle-​hal-rechnungen.aib@sachsen-​anhalt.de

-	X-Rechnung auf ePortal:
land@erechnung.sachsen-anhalt.de und Leitweg-ID 15-1401-49

| Auftraggeber (Ort), (Datum) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem. § 126b BGB |  | Auftragnehmer (Ort), (Datum) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem. § 126b BGB |
| --- | --- | --- |

Die Trennung erfolgt aufgrund interner haushälterischer Vorgaben sowie Abrechnungszwecken. Sie dient der Erlangung einer
  Schlussrechnungsreife nach Abschluss der Leistungsstufe 4 für alle bis dahin erbrachten Leistungen. Nach Abschluss der im
  Rahmen der Leistungsstufe 5 erbrachten Leistungen erfolgt wiederum eine Schlussrechnung.

siehe Nutzerkatalog Muster 6 RLBau

siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RLBau