Informationsblatt Medien

Die Leistung umfasst die Medienproduktion sowie die Lieferung, Integration und Inbetriebnahme der Medienhardware.

Die neue Erlebnisausstellung widmet sich den Themen Flora und Fauna am Helmestausee, den Aufgaben des Talsperrenbetriebs sowie insbesondere den Kranichen als prägendem Element der Region.

Bereits im Foyer führt eine großformatige Projektion mit begleitender Soundinszenierung von Kranichen am Seeufer die Besucher*innen atmosphärisch in die Ausstellung ein. Im Cafébereich präsentiert eine „Mythologiewand“ ausgewählte Originalexponate rund um das Thema Kranich.

Im Erdgeschoss erhalten die Besucher*innen ein Armband, mit dem sie entlang des Ausstellungsrundgangs an verschiedenen analogen Stationen Punkte sammeln können. Diese werden am Ende des Besuchs digital ausgewertet und ermöglichen einen spielerischen und interaktiven Zugang zu den Ausstellungsinhalten.

Das erste Obergeschoss wird durch die festen Ausstellungseinbauten geprägt. Auf Sockeln, Tischen sowie in einer großformatigen Landschaftsinszenierung sind zahlreiche Medienstationen, interaktive Hands-on-Exponate und Originalobjekte angeordnet. Drei großflächige Projektionen auf den Gebäudewänden bilden den räumlichen Hintergrund und führen die Ausstellung visuell zusammen.

Im Stelenbereich zum Thema Kranich befinden sich vier Medienstationen. Im Landschaftstisch sowie im Talsperrentisch sind insgesamt sieben weitere Medienstationen integriert. Ergänzt wird das Angebot durch eine digitale Auswertungsstation im zweiten Obergeschoss, an der die Ergebnisse des Spiels auf vier Monitoren dargestellt werden.

Der Hochbau wird durch das renommierte Architekturbüro Richter Musikowski geplant. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Februar 2027 vorgesehen.

| Thema | Datum / Zeitraum |
| --- | --- |
| Frist für Abgabe der Teilnahmeanträge | 12.08.26 |
| Leistungsbeginn | 10./11.2026 |
| Fertigstellungsdatum | 06.2027 |
| Mängelbeseitigung | 07.2027 |
| Eröffnung | Ende Juli 2027 |

Übersicht Ausstellungsumfang:

- Ausstellungsfläche: ca. 490 m²