|  | Jahr | IdNr. | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordnungsnummer | 2025 | 835 | 006 |

# Vereinbarung zur Bauabrechnung

| Projekt: Neubau Staustufe Obernau: Schlauchwehrtechnik (SWT) Auftraggeber: Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg Hockstraße 10 63743 Aschaffenburg Auftragnehmer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auftrags-Nr. (AG): I3631.071.0801.05.6 Projekt-Nr. (AN): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Datenübergabe vom Auftraggeber an den Auftragnehmer (Haftungsansprüche sind ausgeschlossen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termine/ Bemer-kungen |
| Auftrags-Leistungsverzeichnis: ☐ GAEB 90 ☐ GAEB DA XML 3.2 ☒funktional FLB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausführungs-/Entwurfsunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Übergabe als ☒ …Amtsplanung………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Format |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DA |  |  | dxf |  |  |  | dgn |  | dwg |  | pdf |  |  | …….. |  |  |  |
| Pläne/Verzeichnisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagepläne |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☒ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Höhenpläne |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☒ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Regelquerschnitte/Sollprofile |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☒ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Querprofile |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☒ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Längsprofile |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☒ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Fahrrinnenbegrenzungslinien |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Streichlinien |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Achsen |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☒ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Gradienten |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Aufweitungen |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Planumsbuch, Deckenbuch |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Lagefestpunktverzeichnisse |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☒ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Höhenfestpunktverzeichnisse |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Profilfestpunkte der Ordnungsprofile |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Kilometer- und Hektometerpunkte |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☒ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Bezugspunkte Bauwerksinspektion |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Sonstige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geländeaufnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urgelände |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Querprofile |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Längsprofile |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Bauwerke |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☒ |  |  | ☐ |  |  |  |
| Digitale Geländemodelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vermessung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Übergabe-Termine: Übergabe Festpunktfeld zu Baubeginn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicherung der Festpunkte/Bezugspunkte/Grenzsteine: Gm. FLB Kapitel 3.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinaten-/Höhensystem: Höhenstatus 160 (DHHN92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstiges: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Abrechnung mit IT-Anlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REB-VB / GAEB-VB |  |  |  |  |  | Erstberechnungs-programm |  |  |  |  |  |  | Aufsteller |  |  |  | Format der Datenübergabe |  |  |  |  |  |  |
| - Vorgesehene Abrechnung wesentlicher Positionen (Standard ist die Soll-Abrechnung nach DIN 18299, Abschn. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termine/ Bemerkungen |
| Teilleistung |  |  |  |  | Leistungserfassung |  |  |  |  |  |  |  | Mengenberechnung nach REB-VB / GAEB-VB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich, Abschnitt oder Position (OZ) |  |  |  |  | nach Soll |  |  |  | nach Ist |  |  |  | Querprofile |  | DGM, Prismen |  | Allgemeine Mengen be-rechnung |  | Sonstige / frei vereinbarte |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ausführungs-unterlagen |  |  |  | Aufmaß- methode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (beschreiben) |  |  |  |  |  |  |  | VB |  | VB |  | VB |  |  |  |  |  |  |
| - Berechnungsabschnitte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufteilung in Berechnungsabschnitte: Stationsintervall Hauptstrecke: m siehe Anlage: ………………………. Nebenstrecke: m Weitere Intervalle siehe Anlage ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Festlegung der Abrechnungsgrenzen siehe Anlage ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kostenteilung ☐ siehe Anlage ……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufteilung nach Kostenträgern ☐ gemäß Bauvertrag ☐ zusätzliche Leistung (besondere Vereinbarung erforderlich) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aufmaßverfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufmaßunterlagen Allgemeine Aufmaße (Längen, Flächen etc.): ☒ Aufmaßblätter ☒ Ausdruck digitaler Aufmaße ☐ …………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufmaßhorizonte |  |  |  |  |  |  |  | Messverfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nivellement |  |  | Tachymeter |  |  | GPS |  |  |  | Peilverfahren Art: ………….… |  |  | ……….. |  |  |
| Urgelände |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Auf- und Abtrag |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| nach Oberbodenabtrag |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Boden-/Felshorizonte |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Abtrag außerhalb Sollprofil |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Auftrag außerhalb Sollprofil |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Planum |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Oberbauschichten |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Ausbauhorizont |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Sonstiges (siehe auch Anlage ) |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| - Nachweise der Dicken, Massen, Höhen etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstruktions-schicht/OZ |  | Schnurmessung |  | Nivellement |  |  |  |  | Tachymeter |  |  |  | Elektromagn. Messung |  |  |  | Wiegeschein |  |  |  |  | …………… |  |
| Membran OK |  | ☐ |  | ☒ |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |
| Klemmschiene |  | ☐ |  | ☒ |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |
|  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |
|  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |
|  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |
|  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |
| Höhenanschluss Bauwerk Nr.: Sonstige Höhen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Übergabe vom Auftragnehmer an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mengenberechnungen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Allg. Mengenberechnung |  |  |  |  |  |  | Profil-/Prismenmethode |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Exemplare (Papierform): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-fach |  |  |  |  |  |  | 1-fach |  |  |  |  |  |  |
| Rückgabeexemplar für Auftragnehmer (zusätzlich): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☒ Nein |  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☐ Nein |  |  |  |  |  |  |
| Datenübergabe nach Fertigstellung Teilleistung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☒ Ja ☐ Nein |  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☐ Nein |  |  |  |  |  |  |
| Datenübergabe zu Abschlagsrechnungen: Die Datenübergabe erfolgt .… Werktage vor jeder Abschlagsrechnung. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☒ Ja ☐ Nein |  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☐ Nein |  |  |  |  |  |  |
| Datenübergabe nur zur Schlussrechnung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☒ Nein |  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☐ Nein |  |  |  |  |  |  |
| Abrechnungspläne: Anzahl und Form: Übergabe 1-fach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestandspläne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ dxf |  | ☐ dwg |  |  |  |  | ☒ dgn |  |  | ☒ pdf |  | ☐ ….. |  |  |  | ☐ ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Übergabetermin Freistellungsbescheinigung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstiges: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zuständigkeiten |  |  | Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auftragnehmer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vermessung: |  |  | Name Telefon Telefax E-Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Name Telefon Telefax E-Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufmaße: |  |  | Name Telefon Telefax E-Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Name Telefon Telefax E-Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrechnung/Prüfung: |  |  | Name Telefon Telefax E-Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Name Telefon Telefax E-Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Festlegung zur Adressierung (REB-VB 23.003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Grundlage für die Blattadressen der Mengenermittlung sind die Aufmaßblattnummern (Papier) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Die Blattadressen werden wie folgt vergeben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserviert für den Auftragnehmer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  | Blätter |  |  |  |  | Zeilen |  | Bemerkung |  |  |  |  |  |  |
| Reserviert für den Auftraggeber: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  | Blätter |  |  |  |  | Zeilen |  | Bemerkung |  |  |  |  |  |  |
| Behandlung von vorläufigen Mengen (Schätzwerte): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korrekturen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstiges: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Toleranzregelungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Es gelten die ZVB/W, Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen (ZVB/W, Nr. 19.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Es gelten die ZVB/W, Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen (ZVB/W, Nr. 19.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position/OZ/Bereich |  |  | Toleranzregel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Weitere Vereinbarungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Unterschriften |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auftragnehmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verteiler: ☒ AG ☒ AN ☒ BÜ ☐ ……… ☐ ……… ☐ ……… ☐ ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hinweise:

Siehe ZVB/W Nr. 19.

Dieses Formblatt bildet nicht alle Fälle möglicher Abrechnungen ab. Bei Notwendigkeit sind weitere Vereinbarungen als Anlagen beizufügen bzw. ist das Muster anzupassen (Erweiterung der Tabellen etc.).

Zu 1.: Unter der Rubrik Ausführungs-/Entwurfsunterlagen ist das Format der zu übergebenden Daten festzulegen. Bei Plänen können dies z. B. sein: *.dxf, *.dwg, *.pdf.

Profile können z. B. in dem Format DA066 übergeben werden.

Bei den sonstigen Unterlagen sind als Datenarten die DA040, DA002 usw. möglich. Geländeaufnahmen können in Form der DA001, DA045, DA058, DA054, DA066 etc. übergeben werden. Für weitere Koordinaten ist z. B. die DA001 möglich.

Zu 3.: In den REB-VB der zu vereinbarenden Verfahren sind die zu übergebenden Datenarten benannt.

Zu 11.: Wenn zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer die Daten der Allgemeinen Mengenberechnung über die Schnittstelle DA11 ausgetauscht werden, ist eine genaue Vereinbarung zur Übergabe und Übernahme der Daten erforderlich insbesondere dann, wenn die Daten mit jeder Abschlagsrechnung des Auftragnehmer – also kumuliert – auszutauschen sind, kommt es darauf an, Datenkonflikte zu vermeiden.

Insbesondere sind festzulegen:

Adressen:
Grundlage für die Adressierung der Rechenansätze in der DA11 sind Blatt-/Zeilennummern. Die Blattnummern sollten der Nummerierung der Aufmaßblätter (Papier) folgen. Damit werden Ansätze auch ohne diesbezügliche Kommentare zuordenbar. Werden Ansätze aus Abrechnungsunterlagen (Ausführungspläne, Abrechnungspläne etc.) erfasst, ist die Vereinbarung eines dafür gesondert zu verwendenden Adressbereiches sinnvoll.

Bei Überschreitung der maximalen Anzahl der (Ansatz-)Zeilen eines Blattes sollte das Aufmaßblatt (Papier) mit einer Doppelnummer (z. B. 292/293) versehen werden.

Jeder Vertragspartner bekommt seinen Adressbereich zugewiesen, um Datenkonflikte zu vermeiden.

Jeder Ansatz (Zeile) ist von der Abschlags- bis zur Schlussrechnung nur einmal zu verwenden. Änderungen in bereits eingereichten Zeilen werden also nicht erneut eingelesen und sind somit nur durch Korrekturzeilen möglich.

Korrekturen durch den Auftraggeber:

Werden bei der Prüfung der Mengenberechnung Fehler in der Abrechnung des Auftragnehmers festgestellt, können diese durch den Auftraggeber im jeweiligen Rechenansatz korrigiert werden.

Sind zur Korrektur der Mengenberechnung zusätzliche Zeilen notwendig, müssen diese durch den Auftraggeber in dem für ihn reservierten Adressbereich erfolgen.

Im Abrechnungsprogramm können Ansatzzeilen mit Korrekturen noch mit weiteren Attributen versehen und nach diesen gefiltert werden. Hierzu eignet sich das Feld „z.b.V.“, in welches bei Korrekturen ein Kennzeichen „K“ eingetragen werden kann. Dem Vertragspartner werden die Korrekturen mitgeteilt.

Sollten völlig falsche Berechnungen durch den Auftragnehmer aufgestellt worden sein, ist auch die einvernehmliche Löschung der zugehörigen Ansatzzeilen möglich.

Korrekturen durch den Auftragnehmer:

Hier gilt das Vorgenannte sinngemäß.

Vorläufige Mengen (Schätzmengen):

Diese Mengen müssen einen gesonderten Adressbereich erhalten, der mit jeder Rechnung neu eingelesen wird. Bei der Prüfung von Mengenberechnungen des jeweils folgenden Abrechnungszeitraumes ist eine genaue Kontrolle notwendig, um Doppelabrechnungen zu vermeiden.

Die Festlegung eines zusätzlichen Adressbereiches für Schätzmengen ist bei Anwendung der REB-VB 23.003, Fassung 2009 nicht unbedingt erforderlich. Hier wird mit einem gesonderten Kennzeichen „S“ für die Schätzmengen gearbeitet.

Abrechnung mit Arbeitsgemeinschaften (ARGE):

Der Auftragnehmer klärt, welcher ARGE-Partner die Daten aller Mitglieder der ARGE in eine *.d11-Datei zusammenführt. Jedem ARGE-Partner ist sein Adressbereich zuzuweisen.