Vergabe-Nr.: AV032026SU3

Bestätigung der Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungsbringung

Die Erarbeitung und fertige Übergabe der Altlastenuntersuchung zum Bebauungsplan „Ehemaliges Kalksandsteinwerk“ als schriftlichen Bericht an den Auftraggeber erfolgt vom Auftragnehmer bis ab Eingang der Auftragsbestätigung von der Stadtverwaltung Storkow (Mark) innerhalb einer 3-monatigen Frist. Dem Auftraggeber sind die Zwischenstände vom Bericht und die Ergebnisse mitzuteilen.

Sollten inhaltliche Änderungen und Ergänzungen am schriftlichen Bericht zur Altlastenuntersuchung notwendig werden, so sind diese im Anschluss zeitnah redaktionell vom Auftragnehmer einzuarbeiten. Dem Auftraggeber ist spätestens nach 3 Monaten der geänderte Bericht vorzulegen.

Die genauen zeitlichen Abgabetermine sind mit der Stadt Storkow (Mark) abzustimmen. Fristverlängerungen müssen vom Auftraggeber zugestimmt werden.

Ort, Datum	Unternehmensname und vertretungs-		Unterschrift des Vertretungsberechtigten

berechtigte Person in Druckbuchstaben		(falls vorhanden Stempel)