Vergabe von Planungsleistungen - Freianlagen
Gestaltung Freianlagen 
Schul- und Pausenhof an der Diesterweg Grundschule 


Bauvorhaben:
Gestaltung des Schul- und Pausenhofes an der Diesterweg Grundschule in 
15890 Eisenhüttenstadt, An der Schleuse 2.

Leistungsbeschreibung

Ausgangslage:
[bookmark: _Hlk221019876]Die Stadt Eisenhüttenstadt beabsichtigt, Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9 zur Erneuerung des Schul- und Pausenhofes an der Diesterweg Grundschule in Eisenhüttenstadt, An der Schleuse 2, zu vergeben. Grundlage ist die Richtlinie des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des Investitionsprogramms Startchancen vom 29. Juli 2025.

Die Diesterweg Grundschule befindet sich im 6. Wohnkomplex in Eisenhüttenstadt. Die letzten baulichen Instandsetzungsarbeiten wurden im Jahr 1997/1998 durch den Landkreis Oder Spree durchgeführt. 

Im Rahmen der oben aufgeführten Förderungsmöglichkeiten soll an dieser Grundschule ein Umbau mit Erweiterung und Modernisierung des Schul- und Pausenhofgeländes erfolgen. Die zu beplanenden Flächen mit Baumbestand betragen ca.3.200 m².

Die Schule hat sich bereits im Vorfeld in Abstimmung mit dem Fachbereich Familie und Schule mit ihren Vorstellungen zu möglichen Erneuerungen auf dem Schul- und Pausenhof geäußert.
Diese Vorstellungen werden zu Grunde gelegt. 

Planungsziel
Planungsziel soll die Umgestaltung bzw. Erweiterung des Schulhofes mit Blick auf eine hohe Anregungsqualität zur kognitiven, sozialen, emotionalen und körperlichen Entfaltungsmöglichkeit sein. Dabei soll der Schulhof sowohl dem Bewegungsdrang von Kindern im Grundschulalter gerecht werden als auch optimale Bedingungen für den Sportunterricht vereinen.

Die Stadt Eisenhüttenstadt legt hierbei besonderen Wert auf die Durchführung einer Zielfindungsphase. Mit den Planungsleistungen ist eine Auswahl zu treffen und zu prüfen, welche der Ideen und Wünsche der Schule entsprechend des finanziellen Rahmens und den tatsächlichen Erfordernissen bzw. Bedürfnissen zur Planung und Umsetzung kommen können.

-Vergrößerung des Schulhofes auf der Ostseite, da die bisherige Schulhofgröße auf Grund der Anzahl der Kinder zu klein ist
- Durch Flächenvergrößerung Schaffung von Ruhezonen. Der Baumbestand ist zu integrieren
- Das dysfunktionale Rondell soll zu einem Theatrium umgebaut werden
- Der hintere Hofbereich, die Sandflächen sollen umgestaltet werden
  Schaffung zusätzlicher Sportflächen
- Einbau alternativ Holzhackschnitzel (Fallschutz)
- Umgestaltung teilweise Einfriedung der Flächen 
- Lärm- und Sonnenschutzmaßnahmen in Verbindung mit dem Anlegen von Hochbeeten einschließlich Bepflanzung (Bambus)
- Auf der Westseite vom Schulhof sollen überdachte Tischgruppen aufgestellt werden, welche auf einer Grünfläche stehen.

[bookmark: _Hlk223341749][bookmark: _Hlk223342075]Ziel ist die Erarbeitung einer Genehmigungsplanung bis zur Leistungsphase 4 um die Beantragung von Fördermittel aus dem oben aufgeführten Investitionsprogramm zu ermöglichen (siehe Termine). Ein Stufenvertrag bis zur Leistungsphase 9 soll nahtlos die Fortschreibung der Planungsleistung bis zur baulichen Umsetzung ermöglichen. Die Beauftragung erfolgt im Falle des Zuschlages auf Ihr Angebot mit dem beigefügten Architektenvertrag Freianlagen wie folgt.

· 1. Stufe 	Leistungsphasen 1 bis 4 inklusive Zielfindungsphase
· 2. Stufe 	Leistungsphasen 5 bis 9 


Zu erbringende Planungsleistungen:

· Objektplanung Freianlagen Leistungsphasen 1 bis 9 nach § 39 HOAI, wobei eine Zielfindungsphase vereinbart wird
· Nicht beauftragt werden in der Leistungsphase 7 die Teilleistungen 7.5.
· Die Zielfindungsphase umfasst die Leistungsphase 1 komplett, die Teilleistungen 2.1, 2.2 und 2.6 der Leistungsphase 2 und die Teilleistung 3.2 (Vorabstimmungen) der Leistungsphase 3
· Besondere bzw. weitere Leistungen: 
· Bestandsplan, planungsbegleitende Vermessung (Leistungsphasen 1 und 2)
· Beurteilen und Bewerten der vorhandenen Bausubstanz, Bauteile, Materialien, Einbauten oder der zu schützenden oder zu erhaltenden Gehölze oder Vegetationsbestände (hinsichtlich Denkmalschutz) (Leistungsphase 2)
· Baugrunduntersuchung
· Mitwirken bei Beteiligungsverfahren bzw. Workshops / Kinderfreundlichkeits-befragung  (Leistungsphase 3)
· Erstellen einer Freianlagenbestandsdokumentation (Leistungsphase 8)
· Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen – nur bei Bedarf bzw. wenn erforderlich


Termine:
Beginn der Planungsleistungen				sofort nach Auftragserteilung

Abschluss Zielfindungsphase 				30.Oktober 2026

Abschluss Leistungsphase 3 mit Vorlage 
der Kostenberechnung					31.Dezember 2026

Fertigstellung Planungsleistungen Stufe 1 (LP 1-4) 	31. März 2027 

Fertigstellung Bauleistung					Dezember 2028


Die Finanzierung der Leistungsphasen 1 bis 4 (Im Architektenvertrag § 3.2.2 Stufen 1 und 2) erfolgt über die oben aufgeführte Förderrichtlinie. Sie ist die Grundlage für die Beauftragung, die Termine und die weiteren Planungsleistungen der Leistungsphasen 5 bis 9 (Im Architektenvertrag § 3.2.2 Stufen 3 und 4). 

Anlagen:
-Luftbild mit Flächenangabe Planungsgebiet
-Preisblatt




Preisblatt
Bieter: __________________________________
	__________________________________
	__________________________________
	__________________________________


Grundlagen Honorar 
· Leistungsbild Freianlagen gemäß HOAI § 39
· vorläufige Anrechenbare Kosten gemäß HOAI § 38	ca. 500.000,00 EUR netto
· Honorarzone gemäß HOAI § 40 Absatz 4			IV (vier) 
· Basishonorarsatz: 						99.006,00 EUR


Angebot

Stufe 1

Objektplanung Freianlagen					HOAI	Angebot		EUR

· Zielfindungsphase (siehe Architektenvertrag*)	  7 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung*)		  0 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 2 (Vorplanung*)			  7 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)		15 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)		  4 %	….. %	……….……….EUR
Summe 	33 %	….. %	……….……….EUR

· Umbau- und Modernisierungszuschlag			…... %	………………..EUR
· Nebenkosten 							…... %	………………..EUR

* Die Prozentsätze für die Zielfindungsphase sind entsprechend der vorgezogenen Leistungsteile in den Leistungsteilen der HOAI-Sätze abgezogen. Das Leistungsbild umfasst insgesamt 100 %

Besondere bzw. weitere Leistungen
Bestandvermessung 
(planungsbegleitende Vermessung) 				pauschal	……………. EUR

Baugrunduntersuchung					pauschal	……………. EUR

Beurteilen und Bewerten der vorhandenen Bausubstanz, 
Bauteile, Materialien, Einbauten oder der zu schützenden 
oder zu erhaltenden Gehölze oder Vegetationsbestände 
(hinsichtlich Denkmalschutz) (Besondere Leistung zu 
Leistungsphase 2)						pauschal	……………. EUR

Mitwirken bei Beteiligungsverfahren bzw. 
Workshops / Kinderfreundlichkeits-befragung 
(Besondere Leistung zu Leistungsphase 3)			pauschal	……………. EUR



Angebotssumme gesamt Stufe 1 netto				_____________ EUR



Stufe 2

Objektplanung Freianlagen					HOAI	Angebot		EUR

· Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)		25 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)	  7 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)	  3 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 8 (Objektüberwachung – Bau-
Überwachung und Dokumentation			30 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)		  2 %	….. %	……….……….EUR
Summe 	67 %	….. %	……….……….EUR

· Umbau- und Modernisierungszuschlag			…... %	………………..EUR
· Nebenkosten 							…... %	………………..EUR


Besondere bzw. weitere Leistungen
Erstellen einer Freianlagenbestandsdokumentation 
(Besondere Leistung zu Leistungsphase 8)			pauschal	……………. EUR

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb 
der Verjährungsfristen – nur bei Bedarf bzw.
wenn erforderlich (Besondere Leistung 
zu Leistungsphase 9)						pauschal	……………. EUR

Angebotssumme gesamt Stufe 2 netto			_____________ EUR
· 

Gesamtnachlass						_________ %
Gesamtzuschlag						_________ %

Angebotssumme gesamt netto					_____________ EUR

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer					_____________ EUR

Angebotssumme brutto						_____________ EUR




Stundensätze netto
· Auftragnehmer				……………………. EUR/Stunde
· Projektbearbeiter (Ingenieur)			……………………. EUR/Stunde
· Projektbearbeiter (Techniker)		……………………. EUR/Stunde
· Technischer Zeichner			……………………. EUR/Stunde
· Vermesser mit Vermessungsgerät		……………………. EUR/Stunde



