|  | Vertrags-Nr.: |
| --- | --- |
|  | Aktenzeichen: |

| Projekt: Planung Ersatzneubau Sandfang Bollwerkstraße |  |
| --- | --- |

Zwischen

vertreten durch [Bauamt] in [Straße, Ort]

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

in [Straße, Ort]

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender

Vertrag

geschlossen

# § 1
Gegenstand des Vertrages

Bezeichnung der Leistung:

Planung Ersatzneubau Sandfang Bollwerkstraße

# § 2
Bestandteile des Vertrages

Bestandteile des Vertrages sind die folgenden beigefügten Unterlagen:

| Abschnitt |  | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| I |  | Leistung/Honorar |
| I.1 |  | Leistungsbeschreibung/Honorarermittlung nach HOAI 2021 |
| I.2 |  | Honorarübersicht |
| II |  | Vertragsbedingungen |
| II.1 |  | Allgemeine Vertragsbedingungen für freiberufliche Leistungen im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 2022 (AVB F-StB) |
| II.2 |  | Technische Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen, Ausgabe 2021 (TVB-Landschaft) |
| II.3 |  | Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Ingenieurbauwerke, Ausgabe 2019 (TVB-Ingenieurbauwerke) |
| II.4 |  | Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen, Ausgabe 2021 (TVB-Verkehrsanlagen) |
| II.5 |  | Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung, Ausgabe 2019 (TVB-Tragwerksplanung) |
| II.6 |  | Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausrüstung, Ausgabe 2014 (TVB-Technische Ausrüstung) |
| II.7 |  | Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen für Geotechnik, Ausgabe 2014 (TVB-Geotechnik) |
| II.8 |  | Technische Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung, Ausgabe 2021 (TVB-Ingenieurvermessung) |
| II.9 |  | Technische Vertragsbedingungen für Prüfingenieurleistungen, Ausgabe 2019 (TVB-Prüf) |
| II.10 |  | Technische Vertragsbedingungen für Verkehrsuntersuchungen, Ausgabe 2019 (TVB-Verkehrsuntersuchung) |
| II.11 |  | Technische Vertragsbedingungen für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem. Baustellenverordnung, Ausgabe 2021 (TVB-SiGeKo) |
| II.12 |  |  |
| III |  | Weitere Vertragsbestandteile |
| III.1 |  | Verzeichnis Nachunternehmer |
| III.2 |  | EU-Verzeichnis Unterauftragnehmer |
| III.3 |  | Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft |
| III.4 |  | Liste der Projektverantwortlichen des AN |
| III.5 |  |  |

# § 3
Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die in der Leistungsbeschreibung (§ 2, Abschnitt I.1) beschriebenen Leistungen.

Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber

in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck (6-fach)

in digitaler Form (Planunterlagen im  X82 - Format sowie im pdf-Format;
Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei)

zu übergeben.

Für weitere Mehrausfertigungen der Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen, die vom Auftraggeber zusätzlich angefordert werden, wird eine gesonderte Vergütung vereinbart.

Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu übernehmen.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche.

Honorarermittlung

- Ingenieurbauwerk

| Ingenieurbauwerke | § 44, Honorarzone III |
| --- | --- |
| 1. Grundlagenermittlung | 2% |
| 2. Vorplanung | 20% |
| 3. Entwurfsplanung | 25% |
| 4. Genehmigungsplanung | 5% |
| 5. Ausführungsplanung | 15% |
| 6. Vorbereitung der Vergabe | 13% |
| 7. Mitwirkung bei der Vergabe | 4% |
| 8. Bauoberleitung | 15% |
| 9. Objektbetreuung | 1% |
| gesamt | 100% |

# § 4
Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter

Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber oder von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht und sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten:

Vermessung Baugrund

§ 5
Termine und Fristen

Für die Leistungen nach § 3 gelten folgende Termine bzw. Fristen:

1. Grundlagenermittlung 05.2026 2. Vorplanung 06.2026 3. Entwurfsplanung 07.2026 4. Genehmigungsplanung 08.2026 5. Ausführungsplanung 09.2026 6. Vorbereitung der Vergabe 09.2026 8. Bauoberleitung ab 10.2026 9. Objektbetreuung ab 10.2026

# § 6
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB F-StB betragen mindestens:

| a) für Personenschäden | EUR |
| --- | --- |
| b) für sonstige Schäden (Vermögens- und Sachschäden) | EUR |

# § 7
Vergütung

| (1) Honorar für Leistungen nach § 3 Nr. 1 | EUR |
| --- | --- |
| Die Summe der Gesamthonorare wird vereinbart mit |  |
| (2) Nebenkosten Auslagen (RVP Ziff. 1.3) |  |
| Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet |  |
| Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit |  |
| Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit _____ v. H. des Nettohonorars |  |
| Die Nebenkosten werden auf Nachweis erstattet |  |
| (3) Gesamtvergütung (Summe aus (1) und (2)) Netto |  |
| Umsatzsteuer v. H. |  |
| Brutto |  |

# § 8
Ergänzende Vereinbarungen

Die Auftragserteilung erfolgt phasenweise auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zunächst nur für die Leistungsphasen 1-3. Sofern die Maßnahme im Anschluss an die vollständig erbrachte Leistungsphase 3 weiterverfolgt wird, werden durch den Auftraggeber die weiteren Leistungsphasen (4-9) insgesamt freigegeben. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Beauftragung der letzten Leistungsphasen.

Auftraggeber							Auftragnehmer

……….........................           …………………………………	                               …………………	………………………………

Ort, Datum		Stempel/Unterschrift			Ort, Datum	Stempel/Unterschrift