Landesbetrieb Forst Brandenburg	Vergabenummer: LFB-2026-026300-05

Forstbetrieb Peitz

August-Bebel-Straße 27

03185 Peitz

Leistungsbeschreibung Los 4.2

Art der Maßnahme: Zaunabbau Revier Kleinsee
Der Forstbetrieb Peitz beabsichtigt in den Revier Kleinsee insgesamt 1.570 lfdm die Leistung, Zaunabbau, zu vergeben.

| Revier | Abt. | Zaunlänge in lfdm |
| --- | --- | --- |
| Kleinsee | 78a1 | 310 |
|  | 77a4+5 | 730 |
|  | 127a4 | 530 |
|  | Gesamt | 1570 lfdm |

Zaunmaterial:

Verbaut wurde Knotengeflecht- Wildschutzzaun 200/25/15/M mit Z-Profil- Pfählen Z 2500. Drahtverbindung mittels Patent-Rapido-Schnellverbindern. Als Eck/Stützpfähle wurden Eichen- oder Robinienpfähle verwendet.

Leistungsbeschreibung:

Rückbau des gesamten Knotengeflecht-Wildschutzzaunes inklusive eventuell vorhandener Eichen- und Robinienpfähle. Das Knotengeflecht ist maschinell aufzuwickeln und gemeinsam mit den Z-Pfählen für den Auftraggeber zum Forsthof Tauer, Forstbaumschule Nr.2, 03197 Jänschwalde OT Drewitz zu transportieren. Anfallende Metall- und Holzreste sind fachgerecht zu entsorgen. Es verbleiben keine Metall/ Zaunreste im Wald!

Noch verwertbare Z-Profil Stahlpfähle Z 2500, sowie aufgewickeltes Knotengeflecht-Wild-Zaun 200/25/10 wird auf dem Forsthof eingelagert. Schrottentsorgung auf den Forsthof möglich. Ausführungszeitraum

Nach Auftragserteilung bis 30.08.2026

Grundsätzlich muss von den eingesetzten Mitarbeitern der Beginn der Arbeit, mögliche Unterbrechungen von mehr als einem Arbeitstag, sowie den Abschluss der Arbeiten unverzüglich dem Revierleiter angezeigt werden. Nach Abschluss der Arbeit wird ein Abnahmeprotokoll durch den Revierförster. erstellt. Und dieses bildet die Grundlage für die Ausstellung der Rechnung. Nicht abgenommene Arbeiten werden nicht vergütet.

Einsatz von KWF —geprüfter Körperschutzausrüstung und — Technik.

Es muss ein gültiges PEFC Deutschland anerkanntes Zertifikat für Waldarbeit und Maschineneinsatz vorliegen.

Einhaltung der Sonn- und Feiertagsruhe.

Übersichtskarte liegt bei.

Das Preisangebot erfolgt über das Formular Bietererklärung Los 4.

Zuschlagskriterium:	niedrigster Preis