Landschaftspflegerische Leistungen und Bewertungen

Im Rahmen der Erstellung einer LWL - Kabeltrasse im Bereich der BAB A 215

Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschreibung der Planungsaufgaben		2

    - Allgemeines		2

    - Beschreibung des Bauvorhabens		2

    - Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers		3

    - Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente		5

Beschreibung der Grundleistungen		5

  - Leistungsphase 1: Klärung der Aufgabenstellung und Ermittlung des Leistungsumfangs		7

  - Leistungsphase 2: Ermittlung und Bewertung der Planungsgrundlagen		8

  - Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung		9

  - Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung		10

Beschreibung der besonderen Leistungen		11

  - Artenschutzbeitrag, Punkt 1 - 5		11

  - FFH-VorP und FFH-Verträglichkeitsprüfung		14

  - Weitere besondere Leistungen bei landschaftsplanerischen Leistungen		17

# A. Beschreibung der Planungsaufgabe

Allgemeines

Die geplante Baumaßnahme dient zur Verbesserung der telematischen Anlagen entlang der Bundesautobahn (BAB) A215 und soll ausschließlich auf Grundstücken der Bundesrepublik durchgeführt werden. Gegenstand der zu beauftragenden Leistungen ist die Erstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) gemäß RLBP und die Erarbeitung eines Artenschutzbeitrages (ASB) für die Herstellung telematischer Anlagen im Seitenraum der A215.

Durch die geplanten telematischen Anlagen wird es zu einer erheblichen Verbesserung der digitalen Infrastruktur, aber zu keinen neuen oder zusätzlichen anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen auf die naturschutzfachlich relevanten Schutzgüter kommen.

Zur Erfüllung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen ist im Rahmen der Entwurfsplanung ein LBP zur Herstellung der telematischen Anlagen zu erstellen. Mit dem LBP wird durch den Vorhabenträger sichergestellt, dass vorhabenbezogene Beeinträchtigungen durch Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation in Text und Karten dargestellt werden.

Die Verlegung der Kabeltrasse soll aus wirtschaftlichen Gründen nach Möglichkeit in offener Bauweise erfolgen. Der Verlauf der Kabeltrasse wird der topografischen Bestandssituation und unter Berücksichtigung von vorhandenen Querungsbauwerken angepasst. Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft wird dabei so gering wie möglich gehalten. In der Regel erfolgt die Verlegung in einem bis zu  drei Meter breiten Korridor zwischen der Entwässerungsmulde bzw. -graben und dem Wildschutzzaun (Grundstücks- bzw. Straßenbegrenzungslinie). Dieser Korridor bildet den Untersuchungsraum der vorstehend beschriebenen Maßnahme .

Für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (i.S. § 4 FStrG, hier: Ertüchtigung fernmeldetechnischer Anlagen im Autobahnbereich) ist die hinsichtlich der Abarbeitung der Eingriffsreglung (§ 13 BNatschG ff.) ins Benehmen zu setzende zuständige Naturschutzbehörde i.S. § 17 Abs. 1 BNatSchG und § 17 Abs. 2 BNatSchG das MEKUN/ Ref. 53.

Kernzuständigkeiten der UNB als Untere Naturschutzbehörde sind der Artenschutz, Biotopschutz und Gebietsschutz

Beschreibung des Bauvorhabens

Die Autobahn GmbH des Bundes beabsichtigt auf der BAB A215 im Abschnitt 020 zwischen der Anschlussstelle (AS) Blumenthal und des Autobahnkreuzes (AK) Kiel-West eine grundhafte Instandsetzung der beiden Richtungsfahrbahnen (RiFa) durchzuführen.

Im Zuge dieser Maßnahme soll entlang der Erhaltungsstrecke in Fahrtrichtung Neumünster (NMS) das bestehende Fernmeldenetz um eine vollfunktionstüchtige Fernmeldetrasse (Leerrohre, Schächte, Muffen, LWL-Kabel etc.) mit Glasfasertechnik ergänzt werden und bis zum Kabelhaus an der AS Melsdorf (A210) geführt und dort angeschlossen werden. Die technische Planung und bauliche Umsetzung für den Breitbandausbau erfolgen in Anlehnung an die TR-KISS. Für die Verlegung der Kabeltrasse ist der in der TR-KISS aufgeführte Ausbaustandart zunächst Grundlage für die technische Planung.

Die Kabeltrasse soll entsprechend der topografischen Verhältnisse so weit wie möglich in offener Bauweise hergestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Trasse abschnittsweise im Böschungsbereich oder im Randstreifen, in Gleichlage zur Fahrbahn geführt werden muss. Für das Unterqueren von Bauwerken, Fließgewässern und Vorkommen wertvoller Gehölzbestände ist die vereinzelte Anwendung von Horizontalbohrungen oder die Durchführung im Spülverfahren zur Vermeidung vorhabenbedingter Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorzusehen.

Die vorhandene Kupferkabel-Trasse der Fernmeldeanlage verläuft im Bestand ebenfalls parallel zum Fahrbahnrand entlang der RiFa NMS. Die Bestandstrasse ist bauzeitlich weiterhin in Funktion zu halten und erst nach vollständiger Herstellung der neuen LWL-Kabeltrasse außer Betrieb zu nehmen. Das bestehende Kupferkabel ist als Reserveleitung im Boden zu belassen. Der exakte Trassenverlauf wird erst im Rahmen der bauvorbereitenden Tätigkeiten angegeben werden können, da es in der Örtlichkeit keine exakte Einmessung der Grundstücksgrenzen, der Wildschutzzäune oder anderen Hindernissen gibt.

- Der zeitliche Ablauf, der neben der Fernmeldemaßnahme vorgesehenen Straßenbaumaßnahme, ist wie folgt vorgesehen:

Für die bauliche Umsetzung ist ein Zeitraum von rund zwei Jahren vorgesehen. Mit der grundhaften Instandsetzung des Abschnittes 020 der A215 auf der RiFa Kiel soll im Frühjahr 2027 begonnen werden. Im Anschluss erfolgt die grundhafte Instandsetzung der RiFa NMS, welche etwa ein Jahr später im Frühjahr 2028 beginnen soll. Die Baufeldfreimachung ist ausschließlich in den naturschutzrechtlich festgesetzten Zeiträumen durchzuführen (01.10.-28.02.).

Die Gesamtlänge der neu geplanten Fernmeldetrasse wird von der AS Blumenthal bis zur AS Melsdorf ca. 10,6 km betragen.

Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers

Planrechtliche Situation:

Die zu erwartenden und im Rahmen der Eingriffsregelung dargestellten Auswirkungen der vorstehend beschriebenen Maßnahme werden sich rein auf die Bauzeit beziehen und sind in ihren Wirkungen räumlich sowie zeitlich eng begrenzt und daher im Sinne von § 74 Abs. 7 VwVfG von unwesentlicher Bedeutung. Ein gesondertes Planrechtserlangungsverfahren (Plangenehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren) ist vor diesem Hintergrund nicht erforderlich.

Zudem dienen die vorgesehenen technischen Veränderungen einer Anpassung der telematischen Infrastruktur an den Stand der Technik und den aktuellen Anforderungen an die Verkehrssicherheit.

Derartige technische Anpassungen an aktuelle Regelwerke, Standards und Sicherheitsbedürfnisse stellen i. d. R. keine erhebliche bauliche Umgestaltung dar und lösen auch keine erheblichen Beeinträchtigungen der Umweltbelange aus (keine Inanspruchnahme von Flächen Dritter, keine verkehrlichen Kapazitätserhöhungen).

Honorarermittlung LBP:

Die Honorarermittlung erfolgt als Berechnungshonorar gemäß § 26 HOAI in Verbindung mit der Honorartafel § 31 HOAI. Der Berechnungsraum beträgt ohne Kompensationsflächen 16 ha (15 m x 10,6 km). Die Einstufung der Honorarzone ist entsprechend der Bewertungsmerkmale gemäß § 31 (3-5) HOAI vorzunehmen. Dabei sind der schematische-typisierenden Vorgehensweise in der Planung, dem schmalen Untersuchungsraum im direkten Einzugsbereich der Autobahn, den geringen Anforderungen an die Erholungsnutzung, den Nutzungsansprüchen sowie den meistenteils geringen Empfindlichkeiten gegenüber entstehenden Umweltbelastungen und Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, Rechnung zu tragen.

Besondere Leistungen:

Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 7 UVPG.

Die Feststellung der UVP-Pflichtigkeit ist als vorgeschalteter behördlicher Prüfschritt nach § 7 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) aufgrund bestimmter Kriterien (Merkmale des Vorhabens) vorzunehmen, damit sichergestellt werden kann, das von dem Vorhaben keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Damit ist den Interessen des Vorhabenträgers Rechnung zu tragen, der in der Frage der UVP-Pflichtigkeit eine entsprechende Sicherheit anstrebt. Die Mitwirkung an der Prüfung der Verpflichtung zur Durchführung einer UVP ist im Rahmen einer Aufwandsermittlung als besondere Leistung nach Stunden anzubieten. Die dafür erforderlichen Unterlagen werden durch den Vorhabenträger zur Verfügung gestellt.

Soweit relevante Schutzinhalte und Vorhabenswirkungen festgestellt werden, ist die Überprüfung der Verträglichkeit mit den definierten Erhaltungszielen der Schutzgebiete und der Entwicklung vorhabenbezogener Maßnahmen zur Schadenbegrenzung durchzuführen.

Auf Antrag des Vorhabenträgers wird durch das zuständige Referat des Fernstraßen-Bundesamtes geprüft, ob gemäß § 7 UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Artenschutzrechtliche Prüfung (ASB) mit faunistischer Potentialabschätzung:

- Anlass für den zu erarbeitenden Artenschutzbeitrag in Form einer Habitat-Potenzial-Analyse ist die vorgesehene Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an einer fernmeldetechnischen Anlage, die sich im direkten Einzugsbereich der Bundesautobahn BAB A 215 befindet.

Im Rahmen der Ermittlung und Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen sind für das Planungsvorhaben die artenschutzrelevanten Arten bzw. Artengruppen zu ermitteln, mögliche vorhabenbedingte artenschutzrechtliche Konfliktpunkte aufzuzeigen und zu bewerten. Darauf aufbauend ist fachgutachterlicherseits zu prüfen, ob und wie durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgelöst werden können. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist zugleich die inhaltliche Grundlage für die Abarbeitung der Eingriffsregelung, sofern für das Vorhaben die Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) erforderlich wird. Im Rahmen einer Potentialbewertung sind aktuelle Abfragen bei Dritten (z. B. LfU, Art- und Fundpunktkataster) durchzuführen und als Grundlage zu verwenden. Im Rahmen einer Luftbildauswertung und/oder Übersichtsbegehung ist das Potential der Flächen innerhalb des Planungskorridors und der angrenzenden Flächen außerhalb der Straßengebietsgrenzen zu bewerten.

Mit der artenschutzrechtlichen Bewertung sind die möglicherweise zu erwartenden Betroffenheiten der gemäß § 44 (1) i. V. m. 44 (5) BNatSchG artenschutzrechtlich relevante Arten (strenger Artenschutz) im Hinblick auf die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen zu erläutern und bei der Bewertung zu berücksichtigen. Für die Fauna ist entsprechend der projektrelevanten Arten und/oder Artengruppen der jeweils notwendigen Beurteilungszeitraum zu betrachten.

Die Darstellung ist in Text und Karten vorzunehmen. Eine ggf. erforderliche vertiefende Untersuchung einer bestimmten Art oder die Erstellung der Antragsunterlagen für eine Ausnahmegenehmigung ist mit dem AG abzustimmen.

FFH-Vorprüfung (FFH-VorP) / Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP)

Die FFH-Vorprüfung gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG hat die Aufgabe, unnötigen Planungsaufwand zu vermeiden, indem Vorhaben identifiziert werden, deren Unbedenklichkeit offenkundig ist und für die keine weitere Prüfung erforderlich ist. Andernfalls muss zur Klärung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen eine FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) durchgeführt werden. Zur Klärung der Prüfpflichtigkeit des ausgewiesenen Gebietes der oberen Eider mit den Seen (DE 1725-392) ist der Sachverhalt zu klären, ob tatsächlich hier ein prüfungsrelevantes Natura 2000-Gebiet betroffen ist und ob die Möglichkeit von Beeinträchtigungen des Schutzgebietes in seinen für die Erhaltungsziele und Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteile gegeben ist. Umfang und Detaillierungsgrad der FFH-VorP sind abhängig von der jeweiligen Fallkonstellation.

Befindet sich selbst in größerer Entfernung zu den maximalen Wirkräumen des Vorhabens kein Natura 2000-Gebiet und können auch weitreichende Wirkpfade ausgeschlossen werden, kann auf eine eigenständige Dokumentation verzichtet werden. Es genügt dann eine Kurzdokumentation der Sachverhalte im Erläuterungsbericht des LFB.

Als Ergebnis der durchzuführenden Ermittlungen kann nach formeller Prüfung auf die Durchführung einer FFH-VP nur dann verzichtet werden, wenn die Möglichkeit von Beeinträchtigungen des zu betrachtenden Natura 2000-Gebietes unter Berücksichtigung kumulativer Wirkungen durch andere Pläne und Projekte mit Sicherheit auszuschließen ist und bestehende Zweifel an der Unbedenklichkeit des Vorhabens fachgutachterlicherseits auszuräumen sind.

Die Unterlage ist gem. der Richtlinie für die FFH-Verträglichkeitsprüfung im Straßenbau (R FFH-VP 2024) aufzubereiten.

Umweltbaubegleitung (UBB):

Die Umweltbaubegleitung ist entsprechend den Vorgaben der „Empfehlungen für die landschaftspflegerische Ausführung im Straßenbau“ auszuführen. Sie beinhaltet die Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der einschlägigen umweltfachlichen Vorschriften und Festlegungen aus der Genehmigungsunterlage während der Bauausführung (im Rahmen der Ausführungsplanung). Die Leistungen stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

- Mitwirkung und Überwachung bei der fachgerechten und rechtskonformen Umsetzung von Kompensations- und Schutzmaßnahmen (ggf. Prüfen auf die Notwendigkeit einer Aktualisierung relevanter Daten)

- Während der Bauphase Überwachung der Baufeldfreimachung (Nachkontrolle des Baufeldes, Gehölzrodung und -rückschnitt, Abschiebung von Oberboden, Einrichtung von Schutz- und Sicherungsmaßnahmen) im Rahmen mehrerer Begehungen

- Überwachung artenschutzrechtlicher Maßnahmen, baubegleitende Kontrollen zur Einhaltung der planrechtlichen, gesetzlichen und fachlichen Fristsetzungen (zeitlicher Bauablauf), Beweissicherung im Schadensfall

- Überwachung der Räumung der Baufläche, Rückbau bauzeitlicher Einrichtungsflächen, Mängelkontrolle

- Dokumentation und turnusmäßige Erstellung von Berichten in Abhängigkeit vom Baufortschritt

- Die UBB ist nach dem tatsächlichen Aufwand (Zeithonorar, tatsächlich durchgeführte Begehungen, Anzahl Protokolle, Berichte) anzubieten bzw. abzurechnen, der den Einsatz des qualifizierten Personals vor Ort, der Vor- und Nachbereitung und der Berichterstellung beinhalten. Die An- und Abreise ist über eine Fahrtkostenpauschale abzurechnen.

Weitere besondere Leistungen:

Die Autobahn GmbH ist als Beliehene des Bundes verpflichtet, zur Abarbeitung der gesetzlich vorgesehenen Eingriffsregelung für Infrastrukturvorhaben (Fernstraßenbau) im Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung als Bilanzierungsverfahren die Bundeskompensationsverordnung (BKompV) anzuwenden. Durch Anwendung der Verordnung werden die Anforderungen im Rahmen der gesetzlich bestehenden Verpflichtungen zur Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen bei Eingriffen in Natur und Landschaft konkretisiert und bundesweit standardisiert.

- Als besondere Leistungen im Bezug auf die Anwendung der BKompV sind in dem Zusammenhang die Kartierung der Biotopentypen,

- das Bewerten der Biotopentypen ,

- die besonderen Anforderungen an die Vermeidung und

- die Erarbeitung der Konfliktanalyse der Biotopentypen

- zu nennen.

Über die vorgenannten Leistungen hinaus können weitere besondere Leistungen, deren genauer Bedarf und Leistungsumfang an dieser Stelle noch nicht absehbar und daher noch nicht kalkulierbar ist, in Betracht kommen.

Für die genannten Leistungen und den aufgeführten Aufwand sind die geltenden Stundensätze anzugeben. Die beschriebenen Leistungen gelten als erbracht, wenn der LBP im Rahmen der Benehmensherstellung übergeben worden ist. Alle weiteren Leistungen werden nach Aufwand separat abgerechnet.

Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente

- Die Planunterlagen, Beschreibungen, Berechnungen und Präsentationen sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Planunterlagen im dwg-/dxf - Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format; Präsentationen als PowerPoint-Datei im pptx-Format) und

zusätzlich in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck (1-fach)

- zu übergeben.

- Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer alle im Vertrag angegebenen Planungsunterlagen (Entwurfsplanung zur LWL-Kabelanlage) zur Verfügung. Darüberhinausgehende Planungsunterlagen hat der Auftragnehmer – ggf. mit der Unterstützung des Auftraggebers – sich selbst zu beschaffen und/oder Informationen über bestehende und geplante Anlagen einzuholen.

- Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA-, IFC- bzw. SHAPE-Format zu übergeben.

- Da die Betroffenheit im Straßenseitenraum in Abhängigkeit von der Geländeausbildung variiert und die Beeinträchtigungen auf Grund der begrenzten Ausdehnung absehbar sind, beschränken sich Untersuchungsraum und Untersuchungsumfang auf einen Korridor von rund 15 m Breite und der Gesamtlänge von rund 10,6 km der zu verlegenden Kabeltrasse. Mit der Verlegung der Glasfasertechnik sind wesentliche Zwangspunkte in Bezug auf die Auswahl der jeweils anzuwendenden Verlegeart zu berücksichtigen.

- Auf die erforderliche Abstimmung und Zusammenarbeit mit anderen an der Planung Beteiligten (z. B. Bearbeiter des Straßenentwurfs, Ingenieurbau) wird im Sinne der Einhaltung eines iterativen Planungsprozesses hingewiesen.

- Der genaue Verlauf der geplanten Leitung wird innerhalb des geplanten Korridors variieren. Die Anschlüsse an die Kabelhäuser sind dabei mit zu berücksichtigen.

- Über die Auswertung der zu beschaffenden Unterlagen hinaus sind alle dadurch nicht erfassbaren, für die Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegebenheiten in der Örtlichkeit im Sinne einer Bestanderfassung zu erheben. Die Bestandserfassung erstreckt sich für die Flora über eine Vegetationsperiode.

- Fachplanungen Dritter (Versorgungsträger) und mögliche Auflagen aus der Baurechtserlangung (Planfeststellung) zu den Autobahnabschnitten und den darin befindlichen Bauwerken sind zu berücksichtigen.

- Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu übernehmen. Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als „Verfasser" zu unterzeichnen. Die weiteren an der Aufstellung der Unterlagen beteiligten sind entsprechend auszuweisen.

# B. Beschreibung der Grundleistungen LBP

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

|  | Grund-leistung | HOAI – Text gemäß Leistungsbild mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) | Bewertung HOAI [%] | Eintrag Bewertung [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs |  |  |
|  | a | Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten planungsrelevanten Unterlagen | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Hierzu gehören insbesondere folgende vorliegenden Unterlagen (soweit vorhanden): - Faunistische Planungsraumanalyse - Kartierungen - Natura 2000-relevante Unterlagen, z.B. FFH-Verträglichkeitsprüfungen, Prüfung der Lage von ausgewiesenen Schutzgebieten zum Planungsvorhaben - örtliche und überörtliche Planungen (Regionalpläne SH, Planungsraum II) und Untersuchungen - thematische Karten, Luftbilder und sonstige Daten Prüfen der Unterlagen hinsichtlich ihrer Eignung für die Planung |  |  |
|  | b | Ortsbesichtigungen | 0,5 | 0,5 |
|  |  | zum Abschätzen der erforderlichen Leistung |  |  |
|  | c | Abgrenzen des Planungsgebiets anhand der planungsrelevanten Funktionen | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Abgrenzen des Planungsgebietes anhand der planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes - Auswerten der Unterlagen auf maßgebliche Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes - Übernahme relevanter Arten aus der faunistischen Planungsraumanalyse - überschlägiges Erfassen der Projektmerkmale und relevanten Wirkfaktoren |  |  |
|  | d | Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen | 0,4 | 0,4 |
|  |  | Erforderliche Kartierungen und sonstige notwendige Untersuchungen im Hinblick auf das Planungsziel sind vorzuschlagen; Abstimmen mit dem Auftraggeber |  |  |
|  | e | Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und Fachleistungen | 0,4 | 0,4 |
|  |  | in Abstimmung mit dem Auftraggeber und ggf. anderen fachlich Beteiligten Beraten zu Umfang, Zeitraum, Methode und Bearbeitungstiefe. Mit Bezug zu den Grundsätzen in §4 Abs. 3 der BKompV ist auf der Grundlage einer überschlägigen Prüfung zu klären, ob bei den Beeinträchtigungen der Schutzgüter eine erhebliche Beeinträchtigung der Schwere zu erwarten ist. Dies würde zu weiteren Erfassungen gemäß den Vorgaben in §6 BKompV führen. |  |  |
|  | f | Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbeiträge | 0,2 |  |
|  |  | in Abstimmung mit dem Auftraggeber |  |  |
|  |  | Summe Leistungsphase 1 | 3,0 | 2,8 |
|  |  | Leistungsphase 2: Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen |  |  |
|  | a | Bestandsaufnahme: Erfassen von Natur und Landschaft jeweils einschließlich des rechtlichen Schutzstatus und fachplanerischer Festsetzungen und Ziele für die Naturgüter auf Grundlage vorhandener Unterlagen und örtlicher Erhebungen | 12,0 | 12,0 |
|  |  | Durchführen einer Planungsraumanalyse zur Auswahl der planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes sowie zur Bestimmung eines bzw. Abgrenzung mehrerer Bezugsräume gem. RLBP. Ermitteln und Dokumentieren der für den jeweiligen Bezugsraum relevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes. Die in der Planungsraumanalyse festgelegten Bezugsräume und planungsrelevanten Funktionen und Strukturen sind im Rahmen der Bestandserfassung und -bewertung zu konkretisieren und ggf. anzupassen. Die Bestandserfassung beschränkt sich auf die planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes, auf die sich das Straßenbauvorhaben auswirken wird. Grundlage hierfür sind: - Relief, Geländegestalt, Gestein, Boden, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Geländeklima - Biotoptypen (Kartieren der Biotopentypen in Bezug auf §5 Abs. 1 BKompV, Anlage 2, Spalte 2 und Spalte 3 und Kartieranleitung des LfU, Biotopenschlüssel für die Biotopkartierung SH) einschließlich der Lebensraumtypen (LRT) gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie - Tiere und Pflanzen und deren Gesamt- und Teillebensräume sowie Wechselbeziehungen - Landschaftsbild und Landschaftsstruktur - geschützte und sonstige wertvolle Teile von Natur und Landschaft - kulturgeschichtlich bedeutsame Objekte - vorhandene Nutzungen und Vorhaben - Freiraumnutzung und Ortsstruktur im besiedelten Bereich |  |  |
|  | b | Bestandsbewertung: aa) Bewerten der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | 25,0 | 25,0 |
|  |  | innerhalb der abgegrenzten Bezugsräume |  |  |
|  |  | bb) Bewerten der vorhandenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft (Vorbelastung) |  |  |
|  |  | cc) Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse als Grundlage für die Erörterung mit dem Auftraggeber |  |  |
|  |  | Für die Erörterung mit dem Auftraggeber sind die Ergebnisse der Be-standserhebung und –bewertung in Text und Karte als vorläufige Fassung zusammenzufassend darzustellen. Die Anwendung der Eingriffsregelung ist nach BKompV (Bundeskompensationsverordnung) vorzunehmen, entsprechend den Leistungsphasen der HOAI und etablierten Arbeitsschritten der landschaftspflegerischen Begleitplanung. |  |  |
|  |  | Summe Leistungsphase 2 | 37,0 | 37,0 |
|  |  | Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung |  |  |
|  | a | Konfliktanalyse: Ermitteln und Bewerten der durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Ermitteln und Bewerten der Wirkungen des Vorhabens auf die planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes der Landschaft. Ermitteln der Intensität der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben für jeden Bezugsraum im Sinne der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG in Verbindung mit den Verordnungen des Bundes (u. a. BKompV). Anwendung des Bilanzierungsverfahrens im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. |  |  |
|  | b | Konfliktminderung: Erarbeiten von Lösungen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes in Abstimmung mit den an der Planung fachlich Beteiligten | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Erarbeiten von Lösungen und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes der Landschaft unter Berücksichtigung der verschiedenen Verlegefälle. Übernahme von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung aus der ggf. zugehörigen FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie von artenschutzrechtlich begründeten Vermeidungsmaßnahmen aus dem Artenschutzbeitrag. Abstimmen des Vermeidungskonzeptes mit den an der Planung fachlich Beteiligten, insbes. dem Straßenentwurf, bzw. der Entwurfsunterlage gemäß TR-KISS. |  |  |
|  | c | Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen planungsrelevanter Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes für jeden Bezugsraum nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf und Bewerten in Bezug auf ihre Erheblichkeit |  |  |
|  | d | Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen sowie von Angaben zur Unterhaltung dem Grunde nach und Vorschläge zur rechtlichen Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege und Entwickeln der projektbezogenen Ziele der Kompensation mit Blick auf die betroffenen Bezugsräume: - Ableiten vorrangig wiederherzustellender Funktionen und Strukturen - Entwickeln des integrierten Zielkonzepts unter Berücksichtigung der Ziele der Landschaftsplanung sowie (ggf. der Vorgaben der FFH-Verträglichkeitsprüfung) des Artenschutzbeitrags - Definieren von Maßnahmenräumen - Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen nach Art, Umfang, Lage und zeitlicher Abfolge - Angaben zu Art, Turnus und Dauer der Pflege- und Unterhaltung der Maßnahmen Abstimmen des Maßnahmenkonzepts sowie der möglichen Maßnahmenarten und der räumlichen Bindung mit den zuständigen Fachbehörden |  |  |
|  | e | Integrieren von Maßnahmen aufgrund des Natura 2000-Gebietsschutzes sowie aufgrund der Vorschriften zum besonderen Artenschutz und anderer Umweltfachgesetze auf Grundlage vorhandener Unterlagen und Erarbeiten eines Gesamtkonzepts | 2,0 | 2,0 |
|  |  | Darstellen und Begründen der Notwendigkeit eines speziellen Risikomanagements (sofern erforderlich) gemäß RLBP |  |  |
|  | f | Vergleichendes Gegenüberstellen von unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Ausgleich und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen | 2,0 | 2,0 |
|  |  | Vergleichendes Gegenüberstellen von unvermeidbaren Beeinträchtigungen und von Maßnahmen zu deren Ausgleich und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen |  |  |
|  | g | Kostenermittlung nach Vorgaben des Auftraggebers | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Kostenermittlung nach AKVS. Dabei sind die Einzelpositionen der Kostenermittlung darzustellen |  |  |
|  | h | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse in Text und Karte | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse von Konfliktanalyse und Konfliktminderung, der unvermeidbaren Beeinträchtigungen, der Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz sowie der verbleibenden, nicht ausgleichbaren oder ersetzbaren Beeinträchtigungen als vorläufige Fassung in Text und Karte. Kennzeichnen der Textpassagen, die in den Erläuterungsbericht nach RE übernommen werden sollen. Im Rahmen der Konfliktanalyse Biotopentypen sind die Projektwirkungen gemäß BKompV (§5 Abs.3 BKompV) auf die Biotopentypen in einer dreistufigen Skala zu ermitteln und anschließend hinsichtlich ihrer Schwere entsprechend zu bewerten. Die Zuordnung von vorhaben- und projektspezifischen Beeinträchtigungsfaktoren bestimmter Schutzgüter ist als besondere Leistung honorarrechtlich einzuordnen. |  |  |
|  | i | Mitwirken bei der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde | 3,0 | 3,0 |
|  |  | ggf. unter Hinzuziehung weiterer Träger öffentlicher Belange |  |  |
|  | j | Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Summe Leistungsphase 3 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung |  |  |
|  | a | Darstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplans in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karte. | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Einarbeiten der Änderungen gem. dem Ergebnis der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde. Einarbeiten von Prüfanmerkungen des Auftraggebers in die vorläufige Fassung. Die endgültige Planfassung besteht aus - Text - Bestands- und Konfliktplan, ggf. Bestandübersichtsplan - Maßnahmenübersichtsplan - Maßnahmenplan im Maßstab des straßenbautechnischen Entwurfes in parzellenscharfer Darstellung - Maßnahmenverzeichnis nach RLBP, Muster „Maßnahmenblatt Komplex- oder Einzelmaßnahmen“ - Kostenermittlung landschaftspflegerischer Maßnahmen nach AKVS Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung des LBP in der vertraglich vereinbarten Form |  |  |
|  |  | Summe Leistungsphase 4 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Summe Leistungsphasen | 100,0 | 99,8 |

# C. Beschreibung der besonderen Leistungen, Artenschutzbeitrag

| Titel | Leistungstext |  | M e n g e |  | Einheit |  | EP in € |  | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs, Datenrecherche und Übersichtsbegehung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Zusammenstellen und Auswerten der vorhandenen faunistischen und floristischen Daten |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
|  | zu den Daten gehören insbesondere: - die faunistische Planungsraumanalyse (soweit vorhanden), Kartierungsergebnisse, Gutachten, Auswertung von Verbreitungsatlanten und Fachpublikationen - - Daten der Naturschutzbehörden, sonstige Unterlagen Dritter |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 1 |  |  |  |  |  |  |  | 495 € |
|  | 2: Bestimmen der für den Artenschutzbeitrag relevanten Arten (Relevanzprüfung) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Prüfung der möglichen Betroffenheit der zu erwartenden Arten mit besonderer Planungsrelevanz und Ermittlung und Be-schreibung der maßgebenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkprozesse der Projekte. Festlegung der maximalen Auswirkungszone bezogen auf das vorhandene bzw. anzunehmende Artenspektrum |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
| 2.02 | Darlegen der möglicherweise artenschutzrechtlich betroffenen Arten |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
|  | Auf Grundlage der vorhandenen Lebensraumausstattung und der unter Pkt. 1 erhobenen Fachdaten sind die Tierarten mit besonderer und allgemeiner Planungsrelevanz zu ermitteln. Darstellung, für welche relevanten Arten auf Basis der konkreten Planung ein Eintreten eines artenschutzrechtlichen Zugriffsverbotes nach BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können und Darstellung der artenschutzrechtlich betroffenen und vertieft zu bewertenden Arten (gem. Anh. IV FFH-RL, VRL u. a.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03 | Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
|  | In Abstimmung mit dem Auftraggeber sind ergänzende Kartierungen und sonstige notwendige Untersuchungen im Hinblick auf die Aufgabenstellung zu konkretisieren. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.04 | Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Unterlagen und Fachleistungen |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
|  | Die Leistung beinhaltet Aussagen zu erforderlichem Umfang, Zeitraum, Methodik und Bearbeitungstiefe weitere Untersuchungen. Die vorgenannten Inhalte sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.05 | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse in Textform |  | 10 |  | h |  | 99 € |  | 990 € |
|  | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse der Relevanzprüfung in Textform (inkl. Tabellen) als vorläufige Fassung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2.970 € |
|  | 3: Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Ermitteln der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß BNatSchG unter Einbeziehung der projektimmanenten Maßnahmen zur Konfliktvermeidung |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
| 3.02 | Beschreiben der betroffenen Arten u. Beurteilen / Darstellen des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der Arten, für die ein Störungsverbot vorliegt |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
|  | Ermittlung derjenigen potenziell und tatsächlich vorkommenden Arten und Artengruppen unter Berücksichtigung der jeweiligen Planungsstufe (Entwurf, Ausführung) und projektspezifischer Fragestellungen, die hinsichtlich möglicher Auswirkungen durch das Vorhaben zu betrachten sind. Beschreibung derjenigen potenziell und tatsächlich vorkommenden Arten nach Schutzstatus und Gefährdungsstufe der Roten Listen. Beschreibung der Lebensräume und der Verhaltensweisen der Arten, deren Verbreitung und Vorkommen im Untersuchungsraum. Beurteilen und Darstellen des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der Arten, für die ein Störungsverbot vorliegt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03 | Erarbeiten und begründen von artbezogenen Maßnahmen zur Konfliktvermeidung (Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
|  | Im Rahmen der Konfliktanalyse Überprüfung aller relevanter Arten und Artengruppen, ob durch das geplante Vorhaben Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden können. Darstellung von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen um erhebliche Störungen, Zugriffe oder Tötungen einzelner, dem Schutzregime unterliegenden Individuen, auszuschließen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04 | Darstellen und Begründen der Arten, für die trotz vorgesehener Vermeidungsmaßnahmen ein Tötungsrisiko gegeben ist |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
| 3.05 | Darstellen und Begründen der Arten, für die trotz vorgesehener Vermeidungs- und / oder CEF-Maßnahmen die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang verloren geht |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
| 3.06 | Darstellen und Begründen der Arten, für die trotz vorgesehener Vermeidungs- und / oder CEF-Maßnahmen erhebliche störungsbedingte Beeinträchtigungen der lokalen Population vorliegen |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
| 3.07 | Darstellen der Rahmenbedingungen, die für eine dauerhafte Funktion der Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erforderlich sind. |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
| 3.08 | Festlegen von Monitoring-Maßnahmen und Möglichkeiten des Risiko-Managements |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
| 3.09 | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse in Text und Karte |  | 10 |  | h |  | 99 € |  | 990 € |
| 3.10 | Abstimmen der vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber |  | 5 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
|  | Summe aus 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5.445 € |
|  | 4: Ermitteln und Darstellen der Ausnahmevoraussetzungen (entfällt) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | entfällt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 4 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 5: Abgestimmte Fassung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | Darstellen des Artenschutzbeitrags in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karte |  | 10 |  | h |  | 99 € |  | 495 € |
|  | Einarbeitung von Prüfanmerkungen des Auftraggebers in die vorläufige Fassung. Übergabe und Dokumentation der endgültigen Fassung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags in der vertraglich vereinbarten Form. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 5 |  |  |  |  |  |  |  | 495 € |
|  | Summe aus 1 - 5 |  |  |  |  |  |  |  | 9.900 € |

# C. FFH-VorP und FFH-Verträglichkeitsprüfung, # Beschreibung der besonderen Leistungen

|  | Leistungstext (unter Berücksichtigung der R FFH-VP 2024 und des Leitfadens FFH-VP im Bundesfernstraßenbau) |  | M e n g e |  | Einheit |  | EP in € |  | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten planungsrelevanten Unterlagen |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Identifizierung der prüfungsrelevanten Gebietskulisse. Zusammenstellung der Unterlagen, die zu dem zu prüfenden Natura 2000-Gebiet, insbesondere den Standarddatenbogen, die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck (Schutzgebietsverordnungen), gehören. Die Unterlagen, die zu weiteren Natura 2000-Gebieten, die mit dem Prüfgebiet in Beziehung stehen können (einschließlich Standarddatenbogen), Untersuchungen zu den Lebensräumen des Anhangs I der FFH-RL, den Arten des Anhangs II der FFH-RL, den Arten des Anhangs I der VSchRL und den Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VSchRL sowie deren funktionale Beziehungen, Vorhabensbeschreibung und grundsätzliche Projektwirkungen und andere Pläne und Projekte, mit denen möglicherweise kumulative Wirkungen auftreten können. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | Ortsbesichtigungen |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | zum Abschätzen der erforderlichen Leistung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | Erstellen einer FFH-Vorprüfung in Text u. Karte |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Beschreibung von Anlass und Aufgabenstellung, des Schutzgebietes und seiner Schutz- und Erhaltungsziele. Klärung der Erheblichkeit von möglichen vorhabenbedingten Beeinträchtigungen durch Erfassung und Beschreibung der maßgebenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkprozesse der Maßnahme und Festlegung der max. Wirkzone. Abschätzung (Prognose) möglicher erheblicher Beeinträchtigungen aufgrund der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks des Gebietes und der potenziellen Wirkungen des Vorhabens; dabei sind die möglichen Wechselbeziehungen zu anderen Gebieten miteinzubeziehen. Zusammenstellen der Ergebnisse als vorläufige Fassung der FFH-Vorprüfung in Text und Karte (gem. R FFH-VP Richtlinie), Mitwirken bei der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde. Darstellen der FFH-Vorprüfung in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Übersichtskarte (gem. R FFH-VP Richtlinie), Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung der FFH-Vorprüfung in der vertraglich vereinbarten Form |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | Abgrenzung des Untersuchungsraumes und -rahmens und des detailliert zu untersuchenden Bereiches, bezogen auf maßnahmenbezogen beeinträchtigte Schutz- und Erhaltungsziele |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Erstellung einer eigenständigen FFH-Verträglichkeitsprüfung für jedes einzelne Natura 2000 Gebiet. Der detailliert zu untersuchende Bereich ist entsprechend den Vorgaben des Leitfadens zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Leitfaden FFH-VP) abzugrenzen. Vorgaben für diese Abgrenzung können ggf. einer vorhandenen Umweltverträglichkeitsstudie oder Faunistischen Planungsraumanalyse entnommen werden; Abstimmung mit dem Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 | Konkretisierung eines weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen. |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Erforderliche Kartierungen und sonstige notwendige Untersuchungen im Hinblick auf das Planungsziel sind vorzuschlagen; Abstimmung mit dem Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3.950 € |
|  | 2: Bestandsaufnahme und Bewertung des Erhaltungszustandes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Bestandsaufnahme des Natura 2000-Gebietes und dessen maßgeblichen Bestandteile |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Erfassen und Beschreiben des Natura 2000-Gebietes mit seinen Erhaltungszielen bzw. seinem Schutzzweck auf der Grundlage des Standarddatenbogens des Gebietes und der Managementpläne: Charakterisierung des Gesamtgebietes, insbesondere Angaben zur Größe, Wechselbeziehungen zu anderen Gebieten, Lage im Netz „Natura 2000“, Angaben zu den Lebensräumen des Anhangs I der FFH-RL einschließlich ihrer charakteristischen Arten und deren Habitate, de rArten des Anhangs II der FFH-RL, Arten des Anhangs der VSchRL und Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VSchRL einschließlich der charakteristischen Arten einschließlich deren Habitate (Größe, Populationsdaten, Erhaltungszustände). Ermitteln und Beschreiben der maßgeblichen Bestandteile des Gebiets und ihrer Erhaltungszustände gemäß Erhaltungszielen bzw. Schutzweck im Wirkraum: Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL, einschließlich ihrer charakteristischen Arten und deren Habitate (differenziert nach prioritär oder nicht prioritär) Arten des Anhangs II der FFH-RL, Arten des Anhangs I der VSchRL und Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VSchRL mit ihren Habitaten (bzgl. der FFH-RL differenziert nach prioritär oder nicht prioritär) maßgebliche Gebietsbestandsteile wie z.B. der Flugrouten von Fledermäusen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Bewertung des Erhaltungszustandes der maßgeblichen Bestandteile |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Bewerten des Erhaltungszustandes der im Wirkraum vorkommenden maßgeblichen Bestandteile des Natura 2000-Gebietes (Beschreibung des gesamten ökologischen Arten-, Struktur-, Standortfakoren- und Beziehungsgefüge). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03 | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse und Abstimmen mit dem Auftraggeber |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Summe aus 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2.370 € |
|  | 3: Vorläufige und Abgestimmte Fassung der FFH-Verträglichkeitsprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Ermitteln und Beschreiben der maßgebenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkprozesse der Maßnahme und Festlegung der maximalen Wirkzone (ohne Maßnahmen zur Schadensbegrenzung), bezogen auf die potenziell betroffenen Lebensräume und Arten des Gebiets oder Teile davon |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |

Bewertung der einzelnen Beeinträchtigungen durch das zu prüfende Vorhaben

(z. B. Flächenverlust, Stickstoffdeposition, Funktionsverluste, Sedimentation) ohne

Berücksichtigung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.

| 3.02 | Erfassen und Beschreiben anderer Pläne und Projekte mit möglichen kumulativen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Erfassen anderer Projekte mit kumulativen Beeinträchtigungen zur Identifikation, räumlich-funktionaler Abgrenzung und Bewertung aller Pläne/Vorhaben, die in Kombination mit dem aktuellen Vorhaben die Erhaltungsziele des Gebietes erheblich stören könnten. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03 | Bewerten der Erheblichkeit durch das zu prüfende Verfahren ohne Maßnahmen zur Schadensbegrenzung |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Bewerten der Erheblichkeit der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks Bewerten der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks durch Pläne und Projekte auf der Grundlage vorhandener Unterlagen (Standard-Datenbogen) Bei der Bewertung von Beeinträchtigungen sind bestehende Vorbelastungen durch verbindlich genehmigte bzw. ausgeführte Vorhaben als Bestandteile des Ist-Zustandes des Gebietes zu berücksichtigen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04 | Erarbeiten der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind vorzusehen, sofern –einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten– eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen nicht ausgeschlossen werden kann. Erarbeiten von Vorgaben für Maßnahmen zur Schadensbegrenzung Erarbeiten der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (übernahmefähig für den LFB) Erfassen und Beschreiben der maßgebenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkprozesse des Vorhabens und Festlegen der maximalen Wirkzone unter Einbeziehung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, bezogen auf die potenziell betroffenen Lebensräume und Arten des Gebiets oder Teilen davon; Dokumentation der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Hinblick auf die technische und rechtliche Durchführbarkeit sowie deren Verhältnismäßigkeit und Abstimmen mit dem Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05 | Bewerten der Erheblichkeit mit Maßnahmen zur Schadensbegrenzung |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Bewerten der Erheblichkeit der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks unter Einbeziehung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung; Bewerten der Erheblichkeit der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks unter Einbeziehung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten, Feststellung kumulativer Wirkungen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06 | Zusammenfassen der Ergebnisse in Text und Karte und Abstimmung der Ergebnisse mit dem AG |  | 1 |  | psch. |  | 790 € |  | 790 € |
|  | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse der Konfliktanalyse, der Schadensbegrenzungsmaßnahmen und der Bewertung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen in Text und Karte als vorläufige Fassung (gem. Leitfaden FFH-VP); Einarbeiten von Prüfanmerkungen des Auftraggebers in die vorläufige Fassung. Die endgültige Fassung besteht aus: Text Übersichtskarte Karte: Lebensraumtypen und Arten / Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele Karte: Maßnahmen zur Schadensbegrenzung / verbleibende Beeinträchtigungen - Übergabe der endgültigen Fassung der FFH-Verträglichkeitsprüfung in der vertraglich vereinbarten Form. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe aus 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4.740 € |

|  | Einheit |  | EP in € |  | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Summe der besonderen Leistungen (ASB, FFH-VorP / FFH-VP )

# C. Beschreibung der sonstigen Besonderen Leistungen

|  |  | Leistungstext |  |  |  | M e n g e |  |  |  | Einheit |  |  |  | EP in € |  |  | GP in € |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nachfolgend werden besonderen Leistungen aufgeführt, die speziell zu den Grundleistungen des LBP hinzutreten können. Z.T. wurden die Formulierungen der HOAI angepasst und die besonderen Leistungen ergänzt. Die Auflistung ist projektspezifisch angepasst worden. Die Honorarermittlung für die besonderen Leistungen erfolgt als Aufwandskalkulation anhand der anzugebenen Stunden- bzw. Tagessätze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Weitere besondere Leistungen bei landschaftsplanerischen Leistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mitwirken an der Prüfung der Verpflichtung, zu einem Vorhaben oder einer Planung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, allgemeine UVP-Vorprüfung (Anwendung Formular FBA). |  |  |  | 80 |  |  |  | h |  |  |  | 99 € |  |  | 7.920 € |  |
|  |  | Erstellen von Unterlagen im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung, Potentialabschätzung / ASB |  |  |  | 100 |  |  |  | h |  |  |  | 99 € |  |  | 9.900 € |  |
|  |  | Grundlage der Leistung des Artenschutzbeitrages sind die im Untersuchungsraum vorkommenden europäischen Vogelarten entsprechend des Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie und die Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie. Der Untersuchungsraum wird durch die voraussichtlichen Wirkungen des Vorhabens und die zu erwartenden Tierarten/-gruppen entsprechend der naturräumlichen Gegebenheiten bestimmt. Der Artenschutzbeitrag ist im Rahmen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung (LBP) auf Grundlage der RLBP zu erarbeiten. Dabei sind vorliegende Bestandsdaten mit zu berücksichtigen (Landes-Datenbank). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erstellen von Unterlagen im Rahmen von Prüfungen zur Vereinbarkeit mit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie |  |  |  | 80 |  |  |  | h |  |  |  | 99 € |  |  | 7.920 € |  |
|  |  | Die Erforderlichkeit ist im Rahmen der Angebotserstellung für das vorliegende Vorhaben zu überprüfen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kartieren von Biotoptypen |  |  |  | 70 |  |  |  | h |  |  |  | 89 € |  |  | 6.230 € |  |
|  |  | Kartierung unter Anwendung der Kartieranleitung und erläuterte Standardliste der Biotopentypen Schleswig-Holstein, Version 2.2.1, Stand August 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kartieren floristischer Arten |  |  |  | 40 |  |  |  | h |  |  |  | 99 € |  |  | 3.960 € |  |
|  |  | Aufnahme wertgebender Arten im Zuge der Biotopkartierung. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kartieren faunistischer Arten oder Artengruppen |  |  |  | 1 |  |  |  | Stk. |  |  |  | 790 € |  |  | 790 € |  |
|  |  | Die Notwendigkeit der Durchführung ergänzender / vertiefender Kartierungen projektspezifischer Arten ist für das vorliegende Vorhaben im Ergebnis der faunistischen Potentialabschätzung zu überprüfen. Tagessatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erstellen von Bilanzen nach fachrechtlichen Vorgaben: Honorarrechtliche Einordnung im Hinblick auf die Anwendung der Bundeskompensationsverordnung (BKompV) für die Verlegung der fernmeldetechnischen Einrichtung. Bewertung der Biotoptypen gem. HOAI, Anlage 9, Nr. 5 Spiegelstrich V) „Anwendung komplexer Bilanzierungsverfahren im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffregelung und Nr. 6, Spiegelstrich d); Durchführung einer vertiefenden Untersuchung des Naturhaushaltes i. S. HOAI, Anlage 9, Nr. 6 Spiegelstrich h); Durchführung der Konfliktanalyse gem. § 5 Abs. 3 BKompV und der Anlage 3. Feststellung der mittelbaren Vorhabenwirkungen auf die Biotope gem. § 5 Abs. 4 BKompV; - Erstellen einer Maßnahmenkonzeption (§ 2 BKompV). |  |  |  | 20 |  |  |  | h |  |  |  | 99 € |  |  | 1.980 € |  |
|  |  | Umweltbaubegleitung (UBB) nach tatsächlichem Aufwand |  |  |  | 1 |  |  |  | Stk. |  |  |  | 790 € |  |  | 790 € |  |
|  |  | Tagessatz einschließlich An- und Abfahrt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Änderungen LBP nach Genehmigung nach tatsächlichem Aufwand |  |  |  | 1 |  |  |  | h |  |  |  | 99 € |  |  | 99 € |  |
|  | Stundensatz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Summe der besonderen Leistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.549 € |  |