# Mustergliederung Entsorgungskonzept –

# Anlage zur Musterbaubeschreibung

Das Entsorgungskonzept ist ein wichtiger Bestandteil des Stoffstrommanagements. In einem Entsorgungskonzept ist darzulegen, wie mit Abfällen aus einer Baumaßnahme umgegangen werden soll. Das beinhaltet die Abfallvermeidung, Getrennthaltung, Sortierung, Einstufung nach Abfallarten gemäß Abfallverzeichnisverordnung (AVV) und nachprüfbare Erläuterungen der vorgesehenen Entsorgungswege. Ein Entsorgungskonzept kann von den Abfallbehörden ggf. in der Ausführungsplanung eingefordert werden (AG-seitiges baustellenbezogenes Entsorgungskonzept). Orientierend an den Leistungsphasen eines Projektes (Planung oder Bauausführung) wird nachfolgend eine begriffliche Unterscheidung vorgenommen.

Das vorrangige Ziel ist es, mineralische Ausbaustoffe innerhalb der Baumaßnahme wiederzuverwenden oder durch Aufbereitungsverfahren zu verwerten, um Liefermaterialien einzusparen, natürliche Ressourcen zu schonen sowie unnötige Transporte zu vermeiden. Die Betrachtung der eigenen Stoffströme (i.S. von Massenausgleich oder Verwertung innerhalb der Maßnahme) beinhaltet nicht nur die umwelttechnische sondern auch die bautechnische Eignung. Erst wenn alle Möglichkeiten, mineralische Ausbaustoffe innerhalb der Baumaßnahme einzusetzen, erschöpft sind, sind die Überschussmassen einer externen Entsorgung (Verwertung vor Beseitigung) zuzuführen. Zur Übersicht und Lenkung dieser Stoffströme bedarf es eines Konzeptes, welches durch den AG oder eines von ihm beauftragten Dritten frühzeitig im Rahmen der Planung erstellt werden muss. Dieses “Stoffstromkonzept” beinhaltet Aussagen zu erwartenden, ggf. mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen belasteten Ausbaustoffen oder zur abzubrechenden Bausubstanz (z.B. aus Ingenieurbauwerken). Das Konzept wird anhand der Ergebnisse der umweltrelevanten Untersuchungen (Vorerkundung) erstellt, um die Massen getrennt nach Wiederverwendung, Verwertung und Beseitigung aufzulisten, sowie Möglichkeiten der Behandlung bzw. Aufbereitung für einen höchstmöglichen Verwendungszweck darzustellen. Darüber hinaus ist auch die Auflistung der zu erwarteten Abfallchargen mit der Zuordnung zu Abfallschlüsseln, Menge und Art der Entsorgung inklusive Kostenschätzung Teil des Konzeptes. Weiterhin enthält es Angaben zu den notwendigen Randbedingungen für die Lagerung sowie Logistik und stellt geplante Arbeitsabläufe mit Aussagen zum Rückbauverfahren dar.

Im Zuge der Bauausführung hat der AN als besondere Leistung des Bauvertrags ein “Rückbau- und Entsorgungskonzept” zu erstellen und fortlaufend zu aktualisieren. Dieses Konzept ist 18 Werktage vor Beginn der ersten Entsorgung vorzulegen (siehe Musterbaubeschreibung) und konkretisiert die Angaben des AG (baustellenbezogenes Entsorgungskonzept). Es enthält maßnahmenbezogene Angaben zur Reihen- und Abfolge des Rückbaus, zur Lagerung, zur Baustellenlogistik, zu den Rückbauverfahren, zum Wiedereinbau, zum Entsorgungsweg und zum Arbeitsschutz. Kernstück des Konzeptes ist die tabellarische Darstellung der vorgesehenen Entsorgungswege. Das Vorliegen des vom AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den Beginn von Aushub oder Rückbaumaßnahmen von Ausbaustoffen. Dieses Konzept ist vom AN stetig fortzuschreiben und dem AG vorzulegen.

Die nachfolgende Mustergliederung dient zur genauen und einheitlichen Übersicht und ist als Anlage zum Bauvertrag zu vereinbaren (Kapitel 3.6.5 der Musterbaubeschreibung).

5.4.7 Vorlage Mustergliederung Entsorgungskonzept

Mustergliederung:

- Allgemeine Daten

  - Anlass und Ziel der Arbeiten/Beschreibung des Bauvorhabens

Veranlassung, Aufgabenstellung, Beschreibung der Rückbau-, Abbruch- und Aushubmaßnahmen Zeitlicher Rahmen (Auszug aus Bauzeitenplan, Auszug aus Rahmenterminplan ggf. mit Abläufen und gegenseitigen Abhängigkeiten)

  - Angaben zu Schutzgebietszonen

Wasserschutzgebiete, Naturschutzgebiete etc.

Berücksichtigung der Wasserschutzgebietsverordnungen (z.B. Einleitgenehmigungsvoraus-setzungen, Auflagen zur Lagerung, behördliche Vorgaben zur Aufbereitung und den Wiedereinbau)

  - Zuständigkeiten

Bauherr bzw. Auftraggeber, Planer, Projektverantwortlicher/Abfallverantwortlicher; Projektsteuerer, Abfallerzeuger mit Erzeugernummer (Hinweis: die Erzeugernummer wird  dem AN nach Zuschlagserteilung mitgeteilt ), ggf. Verfahrensbevollmächtigter des AG, Verfügungsberechtigter (Abfallbeauftragter des AN), beteiligte Behörden (Bodenschutz- und Abfallbehörden, ggf. Sonderabfallgesellschaft), Gutachter/Prüfstelle für Prüfungen des AN  inkl. für Eigenüberwachung,  Koordinator nach Baustellenverordnung (SiGeKo), Koordinator nach GefStoffV

- Informationen zur Baustellenlogistik

  - Baustelleneinrichtung

Angaben zur Ver- und Entsorgung der Baustelle, Verkehrswege, Container, Gerüste und Sicherungseinrichtungen, Positions- und ortsbezogenen Ablaufplan mit Personal-, Maschinen- und Geräteeinsatz auf Grundlage des Bauzeitenplans/Lageplan der Baulogistikflächen

  - Förderwege auf der Baustelle

  - Bereitstellungsflächen/Lagerflächen (intern oder extern)

Lageplan mit Haufwerksdarstellung, Containerstandflächen, Fläche mobile Aufbereitungsanlage, Angaben zur Haufwerkssicherung (z.B. Abdeckung und Umzäunung, Kennzeichnung), Beweissicherung, Herrichtung und Rückbau, Angabe zur Genehmigungsbedürftigkeit der vom AN beschafften zusätzlichen Flächen, bei externer Lagerung oder Aufbereitung Benennung des beteiligten Unternehmens und weiteren Angaben wie z.B. Örtlichkeit, Zuwegung, Betriebszeiten, Nachweis vor Eintritt Dritter, etc.

  - Transportwege von der Baustelle zu den Wiederverwendungs- bzw. Entsorgungsstellen

Umlaufzeiten; auch unter Berücksichtigung der Annahmezeiten der Annahmestellen; ggf. Angaben zu mobilen Wiegeeinheiten, LKW-Erfassungssystemen, Fahrzeuge für Zwischenfahrten innerhalb der Baumaßnahme (z.B. Vierachser) und oder Reifenwaschanlage

  - Flucht- und Rettungswege, Sammel- und Lotsenpunkte

  - Betankungsanlagen und Vorhaltung von Hilfsmitteln im Havariefall

- Informationen zu den Ausbaustoffen, umweltrelevanten Inhaltsstoffen, der Entsorgung

  - Übersicht der Ausbaustoffe (vorhandene Unterlagen zusammenfassen)

Angaben zum Untersuchungsumfang und zur Bewertung der einzelnen Ausbaustoffe, Mengenangabe, Anfallort (z.B. Schicht/Haufwerk), Hinweis auf Gefahrstoffe; Ergebnisse aus Gutachten des AG tabellarisch darstellen, ggf. Fortschreibung

  - Angaben zur Deklaration von Abfällen nach AVV mit Darstellung des Entsorgungsweges unter Berücksichtigung der Anlagengenehmigung der Entsorgungsanlage

Tabellarische Aufstellung aller Ausbaustoffe mit: OZ, Anfallort, Deklaration, Abfallschlüssel, Menge, vorgesehener Entsorgungsweg (Wiederverwendung, Verwertung, Beseitigung) mit der Benennung der an der Einsammlung/Beförderung sowie der Entsorgung beteiligten Unternehmen für die einzelnen Abfallarten, Art der Entsorgung  unter Berücksichtigung länderspezifischer Vorgaben zum Entsorgungskonzept ggf. Beschreibung der vorgesehenen Verfahren zur baubegleitenden Deklaration (AN-seits); Hinweis: für nicht gefährliche Abfälle: Verweis auf Formblatt  „Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle“, hier ausgefüllt beifügen/ab 2027 eANV

  - Angaben zur Wiederverwendung und Aufbereitung (im Falle der Verwertung in der Maßnahme mit Angabe von: OZ, Menge, Materialart, Einbauort, Einbauweise gemäß Vorgaben der ErsatzbaustoffV), Angaben zur Aufbereitungsart sowie Benennung der Spezifikationen der jeweiligen Aufbereitungsanlage mit Angabe des Ortes gemäß Punkt 2.3, zusätzlich Darstellung in einem Lageplan; Hinweis: Verweis auf Bodenlogistikkonzept

- Arbeitsbereiche und Arbeitsverfahren, Arbeits- und Gesundheitsschutz

  - Die Angaben des A+S-Plans (Arbeits- & Sicherheitsplans) sind zu berücksichtigen und in der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierenden betrieblichen Anweisungen umzusetzen

  - Beschreibung der Baumaßnahmen getrennt nach Arbeiten in nicht kontaminierten und kontaminierten Bereichen

Einteilung der Baustelle in Arbeitsbereiche mit Exposition gegenüber Schadstoffen (Schwarz-/Weißbereiche)

  - Beschreibung der möglichen Arbeitsverfahren mit zeitlicher Abfolge der Leistungsschritte

Expositionsabschätzung

Abbruchverfahren

Erarbeitung Abbruchanweisung

Aufstellen baustellenbezogener Betriebsanweisungen (für kontaminierte Bereiche)

Gefährdungsbeurteilung, Messkonzept zur Überwachung der Arbeitsplatzbedingungen

- Vorbehandlung, Verpackung

  - Angaben zur Art und zum Umfang der Vorbereitung (Ausbluten, Konditionierung) und Aufbewahrung (z.B. Mulde) oder Verpackung (z.B. Big-Bag) von Abfällen

  - Angaben zur Getrennthaltung, Sortierung/Siebung/Aufbereitung, Vorbehandlung, ggf. Sammelkonzept, mit eindeutiger Kennzeichnung der Ausbaustoffe

- Dokumentation, Nachweise

Bestandteil der Baustellendokumentation und des Qualitätskontrollplans

  - Angaben zur Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Unterweisungen, arbeitsmedizinische Vorsorge

  - Ablauf Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle (Hinweis: gemäß Bauvertrag/ Anlage Formblatt  „Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle“, ab 2027 eANV)

  - Ablauf eANV für gefährliche Abfälle (Hinweis: gemäß Bauvertrag)

  - Ablauf Einbaudokumentation für MEB und für Materialien zur Wiederverwendung mittels ZEDAL EBV und Formblatt (Hinweis: gemäß Bauvertrag/ Anlage Formblatt  „Formblatt Dokumentation von mineralischen Ersatzbaustoffen gemäß Ersatzbaustoffverordnung“